****

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว**

 **องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว**

 **อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ**

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ ข้อ 27 กำหนดไว้ว่าแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อันเป็นการแสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

 ตุลาคม 2564

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

 บทนำ 1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 2

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ** บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 3-4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 4-48

 บัญชีครุภัณฑ์ 49-56

**บทนำ**

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติหลักการปกครองท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดทำบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการกำกับดูแลภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชน

ในการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและเพื่อความชัดเจน สะดวกในการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จึงจัดทำแผนการดำเนินงานซึ่งกระบวนการจัดทำเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

 3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

-๒-

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ ข้อ 12 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และข้อ 27 ว่าการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

 **ขั้นตอนที่ 1** คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 **ขั้นตอนที่ 2** คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

 **ขั้นตอนที่ 3** แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

 ๑. แสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ

๔. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น

**ผด.01**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการ/****กิจกรรม****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ****(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละ****ของงบประมาณ****ทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินงาน** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 36 | 26.67 | 9,510,000 | 16.44 | กองช่าง |
| **รวม** | 36 | 26.67 | 9,510,000 | 16.44 |  |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต** |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 13 | 9.63 | 9,965,078 | 17.26 | กองการศึกษาฯ |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 9 | 6.67 | 1,383,500 | 2.40 | กองสาธารณสุขฯ |
| 2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 7 | 5.19 | 650,000 | 1.13 | สำนักงานปลัด |
| 2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 3.70 | 1,035,000 | 1.79 | กองการศึกษาฯ |
| 2.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 2.96 | 1,900,000 | 3.29 | สำนักงานปลัด |
| 2.6 แผนงานงบกลาง | 5 |  | 27,094,000 | 46.94 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **47** | **35** | **42,027,578** | **73** |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการ/****กิจกรรม****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ****(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละ****ของงบประมาณ****ทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินงาน** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 4 | 2.96 | 360,000 | 0.62 | กองสวัสดิการสังคม |
| **รวม** | 4 | 2.96 | 360,000 | 0.62 |  |
| **4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 3.70 | 520,000 | 0.90 | กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | 5 | 3.70 | 520,000 | 0.90 |  |
| **5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์** |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 2.96 | 300,000 | 0.52 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** |  |  |  |  |  |
| **6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 18 | 13.33 | 3,130,000 | 5.42 | สำนักงานปลัด |
|  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีครุภัณฑ์** | 21 | 15.56 | 1,877,500 | 3.25 |  |
| **รวม** |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |
| **รวมทั้งสิ้น** | **135** | **100** | **57,486,178** | **100** |  |

**ผด.02**

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ**

**1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **วัตถุประสงค์** เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

 **แนวทางการพัฒนา**

**๑.๑** แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในหมู่บ้าน(คุ้มคลองสอง) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 109,000  | หมู่ที่ 1บ้านห้วยยายจิ๋ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในหมู่บ้าน (สายไปอ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 88.00 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบกำหนด | 93,000  |  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในหมู่บ้าน (สายไปบ้านประสพโชค) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 92.50 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบกำหนด | 98,000 | หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในหมู่บ้าน(ซอยข้างโรงเรียน) หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 219,000 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 76.50 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบกำหนด | 81,000 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในหมู่บ้าน (สายไปห้วยหางช้าง) หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกงาม | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 140.00 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบกำหนด | 149,000 | หมู่ที่ 3บ้านมะกอกงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในหมู่บ้าน (สายตะวันตกหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกงาม | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 142.50 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบกำหนด | 151,000 | หมู่ที่ 3บ้านมะกอกงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในหมู่บ้าน ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 564.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 282.00 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบกำหนด | 300,000 | หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในหมู่บ้าน(สายวังตาเลา) หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.00 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบกำหนด | 95,000 | หมู่ที่ 5บ้านโคกรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในหมู่บ้าน(สายศาลาประชาคม) หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.00 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น | 95,000 | หมู่ที่ 5บ้านโคกรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู บริเวณ ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง | ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ฝาตะแกรงแบบเหล็ก รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 110,000 | หมู่ที่ 5บ้านโคกรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในหมู่บ้าน(ซอยวัดป่า ) หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคาย | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 492 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 300,000 | หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน(ถนนสายการเกษตร) หมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 564.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 282.00 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  | 300,000 | หมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนทางข้ามหลังฝาย มข. (สายทางบ้านประดู่งาม – บ้านคลองสระแก้ว บริเวณจุดทางข้ามลำห้วยสีเสียด) หมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร พร้อมงานป้องกันการกัดเซาะบริเวณข้างทางด้านทิศเหนือโดยการก่อสร้างงานคอนกรีตปนหินใหญ่คละขนาด รายละเอียดตามแบบกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 300,000 | หมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในหมู่บ้าน ซอย 1 หมู่ที่ 9 บ้านวังบายศรี | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 151,000 | หมู่ที่ 9 บ้านวังบายศรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในหมู่บ้าน ซอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านวังบายศรี  | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 244 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 149,000 | หมู่ที่ 9 บ้านวังบายศรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 17 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน(ถนนสายการเกษตร) หมู่ที่ 10 บ้านหนองโบสถ์ | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 564.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 282.00 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 300,000 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองโบสถ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้านซอย1 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่โนนเมือง | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 564.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 282.00 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 300,000 | หมู่ที่ 11 บ้านใหม่โนนเมือง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในหมู่บ้าน ซอยไปวัดหินราง หมู่ที่ 12 บ้านหินราง | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 492 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 300,000 | หมู่ที่ 12 บ้านหินราง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในพื้นที่หมู่บ้าน สายทาง ชย.139-06 หมู่ที่ 13 บ้านหินเพิงพัฒนา | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 275 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 174,000 | หมู่ที่ 13 บ้านหินเพิงพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในพื้นที่หมู่บ้าน ซอย 2 หมู่ที่ 13 บ้านหินเพิงพัฒนา | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 206 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 126,000 | หมู่ที่ 13 บ้านหินเพิงพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในพื้นที่หมู่บ้าน ซอย 4 หมู่ที่ 14 บ้านเมืองทอง  | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด | 96,000 | หมู่ที่ 14 บ้านเมืองทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน(สายการเกษตร) หมู่ที่ 14 บ้านเมืองทอง | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 384.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 192.00 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 204,000 | หมู่ที่ 14 บ้านเมืองทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในพื้นที่หมู่บ้าน ซอย 3 หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ | ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 497 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 300,000 | หมู่ที่ 15เขาวงศ์พระจันทร์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน(สายการเกษตร สายที่ 1) หมู่ที่ 17 บ้านคลองสระแก้ว | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 140.00 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 149,000 | หมู่ที่ 17บ้านคลองสระแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน(สายการเกษตร สายที่ 2) หมู่ที่ 17 บ้านคลองสระแก้ว | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 142.50 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 151,000 | หมู่ที่ 17บ้านคลองสระแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** |
| 27 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน(สายทุ่งกังหันลม ) หมู่ที่ 18 บ้านหนองผักบุ้ง | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่นของหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.00 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 213,000 | หมู่ที่ 18 บ้านหนองผักบุ้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน(สายบ้านหนองผักบุ้ง-บ้านหินราง ) หมู่ที่ 18 บ้านหนองผักบุ้ง | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรแน่น ของหินคลุกไม่น้อยกว่า 82.00 ลบม. โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจร ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบกำหนด | 87,000 | หมู่ที่ 18 บ้านหนองผักบุ้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** |
| 29 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยในหมู่บ้าน ซอย 3 หมู่ที่ 19 บ้านโนนสง่า | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 752 ตรม. รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 300,000 | หมู่ที่ 19 บ้านโนนสง่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในพื้นที่หมู่บ้าน สายคุ้มเขื่อน หมู่ที่ 20 บ้านคลองสอง | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 492 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 300,000 | หมู่ที่ 20 บ้านคลองสอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในพื้นที่หมู่บ้าน บริเวณ ซอย 1 หมู่ที่ 21 บ้านประสพโชค | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 492 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 300,000 | หมู่ที่ 21 บ้านประสพโชค | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในพื้นที่หมู่บ้าน บริเวณ ซอย 1 หมู่ที่ 22 บ้านโนนสน | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 472.50 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 300,000 | หมู่ที่ 22 บ้านโนนสน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณข้างทาง ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวนท่อ 190.00 เมตร พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 20 บ่อ จุดผันน้ำเข้าแปลงการเกษตรจำนวน 4 จุด รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,000 | หมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** |
| 34 | โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะเพื่อบริการประชาชน | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร จำนวน 5 ห้อง รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,000 | ศูนย์ อปพร.ห้วยยายจิ๋ว  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,000 | พื้นที่ อบต.ห้วยยายจิ๋ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม | จำนวน 1 สนาม ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์สนาม เช่น เสาประตู ตาข่ายฟุตบอล เสามุมสนาม จำนวน 1 ชุด รั้วตาข่ายรอบสนาม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดและคุณสมบัติวัสดุตามรูปแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 1,710,000 | พื้นที่ อบต.ห้วยยายจิ๋ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 36 โครงการ** | 9,510,000 |  |  |

**2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต**

 **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ประชาชนรู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประกอบอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นและได้รับบริการสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมให้พึ่งตนเองได้

 **แนวทางการพัฒนา**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาเพิ่มพูนปัญญา(วันเด็กแห่งชาติ) | จัดซื้อของขวัญหรือสนับสนุนของ ในการจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล | 69,500 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนในเขต ตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ | การจัดนิทรรศการสร้างสรรค์สำหรับครู ผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 60,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ห้วยยายจิ๋ว จำนวน 5 ศูนย์ ทั้งหมด 230 คน จำนวน 245 วันๆ ละ 21 บาท | 1,183,350 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.) | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 5 ศูนย์-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. จำนวน 230 คนๆ ละ 1,700 บาท  | 391,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว และโรงเรียน แยกเป็น - ศพด. จำนวน 5 ศูนย์ ทั้งหมด 230 คน จำนวนวัน 260 วันๆ ละ 7.37 บาท - โรงเรียนภายในเขตตำบล ห้วยยายจิ๋ว จำนวน 7 โรงเรียน ทั้งหมด 1,210 คน จำนวน 260 วันๆละ 7.37 บาท | 2,759,328 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 7 โรงเรียน ทั้งหมด 1,210 คน จำนวน 200 วันๆ ละ 21 บาท | 5,082,000 | โรงเรียนในเขต ตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน | จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 230 คนๆ ละ 200 บาท/คน/ปี  | 46,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก5 แห่ง จำนวน 230 คนๆ ละ 200 บาท | 46,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในเขตตำบล ห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำห้วยยายจิ๋ว จำนวน 230 คนๆ ละ 300 บาท | 69,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋วจำนวน 230 คนๆ ละ 430 บาท | 98,900 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการบริหารสถานศึกษา  |  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 5 ศูนย์  | 80,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | อุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนส่วนราชการให้แก่โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม จำนวน 30,000 บาท และ โรงเรียนบ้านวังคมคาย จำนวน 30,000 บาท ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 60,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนมะกอกงามและ โรงเรียนบ้านวังคมคาย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 13 โครงการ** | 9,613,178  | - |

**2.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ทรายอะเบท จำนวน 22 ถัง,วัสดุเคมีฉีดพ่นกำจัดยุงลาย จำนวน 25 ขวด,วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต้องจ่ายฯลฯ | 150,000 | หมู่ที่ 1-22 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมกำเนิดสุนัข | ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมกำเนิดสุนัข เช่น ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ในการฉีดสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ,วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต้องจ่ายฯลฯ | 30,000 | หมู่ที่ 1-22 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดสถานที่กักกันโรคท้องถิ่น(Local Quarantine : LQ) | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดสถานที่กักกันโรคท้องถิ่น LQ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่,ค่าอาหาร,ค่าน้ำดื่ม,เวชภัณฑ์ยา,ที่นอน,ผ้าห่ม,พัดลม,ค่าจัดทำป้าย,วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต้องจ่ายฯลฯ เป็นต้น | 200,000 | หมู่ที่ 1-22 พื้นที่ตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานสาธารณสุข(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม,เวชภัณฑ์ยา,ที่นอน,ผ้าห่ม,พัดลม,ค่าจัดทำป้าย,วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต้องจ่ายฯลฯ | 200,000 | หมู่ที่ 1-22 พื้นที่ตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด จำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จำนวน 5,000 ตัว,วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต้องจ่ายฯลฯ | 150,000 | หมู่ที่ 1-22 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานสาธารณสุข(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด,ที่วางกรวยแก้ว,กระบอกตวง,เบ้าหลอม,หูฟัง(Stethoscope),เปลหามคนไข้,คีมถอนฟัน,เครื่องวัดน้ำฝน,ถังเก็บเชื้อเพลิง,เครื่องนึ่ง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้),เครื่องวัดความดัน,หน้ากากอนามัย,ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง),แอลกอฮอลล์ล้างมือ,ถุงมือ,รองเท้าบู๊ท,เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ,ปืนพ่นไอน้ำฆ่าเชื้อ,น้ำยาฆ่าเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19),โรคอุบัติใหม่,โรคติดต่อ,โรคระบาด,น้ำยาต่างๆฯลฯ | 100,000 | หมู่ที่ 1-22 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 4,500 ตัวๆ ละ 3 บาท โดยให้ทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง | 13,500 | หมู่ที่ 1-22 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานสาธารณสุข(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน,เสื้อ กางเกง ผ้า,เครื่องหมายต่างๆ,ถุงเท้า,ถุงมือ,รองเท้าบู๊ท,เข็มขัด ,หมวก,ผ้าผูกคอ,เสื้อสะท้อนแสง,เสื้อชูชีพ,ชุดป้องกันเชื้อ(PPE),เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอื่นๆ,วุฒิบัตร,บัตรประจำตัว,เข็มเครื่องหมาย,วัสดุที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานฯลฯ | 100,000 | หมู่ที่ 1-22 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  | อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-22 เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ พื้นที่จำนวน 22 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท | 440,000 | หมู่ที่ 1-22 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 9 โครงการ** | **1,383,500** | **-** |

* 1. **แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุม เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน |  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการณรงค์ป้องกันและควบคุม เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม,ค่าจัดทำป้าย,ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องจ่ายฯลฯ | 50,000 | ภายในตำบล ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล |  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ 2564 และเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน,ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ,ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน,ค่าจัดเตรียมสถานที่,ค่าน้ำดื่ม,ค่าจัดทำป้าย,ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องจ่ายฯลฯ  | 150,000 | ศูนย์ อปพร. อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม,ค่าจัดทำป้าย,ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องจ่ายฯลฯ  | 100,000 | ภายในตำบล ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม,ค่าจัดทำป้าย,ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ | 100,000 | ภายในตำบล ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด,ค่าจัดเตรียมสถานที่,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม,ค่าจัดทำป้าย,ค่าชุดทดสอบสารเสพติด,ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องจ่ายฯลฯ | 50,000 | ภายในตำบล ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน,เสื้อ กางเกง ผ้า,เครื่องหมายต่างๆ,ถุงเท้า/ถุงมือ,รองเท้า,เข็มขัด,หมวก,ผ้าผูกคอ,เสื้อสะท้อนแสง,เสื้อชูชีพ,ชุดดับเพลิงรวมชนิดกันไฟ(ไม่รวมถังออกซิเจน),เครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ,วุฒิบัตร อปพร.,บัตรประจำตัว อปพร.,เข็มเครื่องหมาย อปพร.,วัสดุที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานฯลฯ | 100,000 | ภายในตำบล ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง),ท่อสายส่งน้ำ,สายดับเพลิง,อุปกรณ์ดับไฟป่า(เช่นสายฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟฯลฯ),ถังดับเพลิง,ลูกบอลดับเพลิง,วัสดุที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานฯลฯ | 100,000 | ภายในตำบล ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 7 โครงการ** | **650,000** | **-** |

* 1. **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดงานรัฐพิธีอำเภอเทพสถิต | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอำเภอเทพสถิต | 5,000 | อำเภอเทพสถิต | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเทพสถิต | ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งข้นกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเทพสถิต เช่น ค่าชุดกีฬา,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าเวชภัณฑ์,ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ เป็นต้น | 300,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | วัสดุกีฬา | จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านในตำบล  | 200,000 | หมู่ที่ 1-22 | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว “กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด” | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในตำบลตามโครงการ“กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด”เช่น ค่าชุดกีฬา, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าเครื่องเสียง,ค่าเวชภัณฑ์,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ  | 500,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน“อำเภอเทพสถิต” | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน “อำเภอเทพสถิต” เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น | 30,000 | อำเภอเทพสถิต | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 5 โครงการ** | **1,035,000** | **-** |

* 1. **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าระวางรถบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าธรรม เนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ, ค่าโฆษณาวารสารสื่อสิ่งพิมพ์,ค่าตักสิ่งปฏิกูล,ค่าซักฟอก,ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าบริการรับใช้,ค่าเบี้ยประกัน,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ | 600,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสภาท้องถิ่น),ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล,ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดปิดในโอกาสต่างๆ,ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี,ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ฯลฯ  | 100,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา จักรและนอกราชอาณาจักร  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ | 600,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ กรณียุบสภาหรือกรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง | 600,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 โครงการ** | **1,900,000** | - |

**๒.๖ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง | 300,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินทดแทนกองทุนประกันสังคมรายปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และค่าทำศพ ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 | 10,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 60-69 ปี)จำนวน 1,380 คนๆ ละ 600 บาท/คน/ปี- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 70-79 ปี)จำนวน 565 คนๆ ละ 700 บาท/คน/ปี- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 80-89 ปี)จำนวน 250 คนๆ ละ 800 บาท/คน/ปี- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป)จำนวน 43 คนๆ ละ 1,000 บาท/คน/ปี | 17,262,000 | ตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.๖ แผนงานงบกลาง(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลห้วยยายจิ๋ว อายุต่ำกว่า 18 ปีจำนวน 20 คนๆ ละ 1,000 บาท/คน/เดือน อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 680 คนๆ ละ 800 บาท/คน/เดือน | 6,768,000 | ตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 20 คนๆ ละ 500 บาท/คน/เดือน | 120,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน | สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วน หรือในกรณีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าหรือไม่ได้ตั้งงบไว้ | 1,414,000 | ตำบลห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น | 340,000 | ตำบลห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 3,000 คน | 330,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.๖ แผนงานงบกลาง(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | อุดหนุนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542  | 550,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 9 โครงการ** | **27,094,000** | - |

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

 **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนระดับฐานรากทางความรู้ความสามารถและลักษณะในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวโดยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ **แนวทางการพัฒนา**

 **3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรีในตำบลห้วยยายจิ๋ว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าเครื่องเสียง,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น | 50,000 | ภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค,ถุงยังชีพ,ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19),ผู้ยากไร้,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมหรือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานได้ฯลฯ | 200,000 | ภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการจัดตั้งและอบรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน | จัดตั้งและอบรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดอบรม ,ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ เป็นต้น | 100,000 | ภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวและเยาวชนตำบลห้วยยายจิ๋ว | 10,000 | ภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 โครงการ** | **360,000** | **-** |

**4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุประสงค์** เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น **แนวทางการพัฒนา**  **4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดขบวนรถบุปผชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดขบวนรถบุปผชาติ เข้าร่วมพิธีวันเปิดงานท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน | 30,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง | 80,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ | 10,000 | กาชาดจังหวัดชัยภูมิ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยห่วงใยผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 เช่น ค่าของขวัญ,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าเครื่องเสียง,ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 350,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการฝึกซ้อมนางรำเพื่อรำถวายสักการะเจ้าพ่อพญาแล เนื่องในเทศกาลประเพณีบุญเดือน 6 จังหวัดชัยภูมิ |  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมนางรำเพื่อรำถวายสักการะเจ้าพ่อพญาแล เนื่องในเทศกาลประเพณีบุญเดือน 6 จังหวัดชัยภูมิ  | 50,000 | จังหวัดชัยภูมิ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 5 โครงการ** | **520,000** | **-** |

**5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์**

**วัตถุประสงค์** การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ ป่าต้นน้ำและทรัพยากรกินได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากสภาพธรรมชาติ โดยปรับปรุงให้น่าอภิรมย์จากสภาพเดิมโดยคงความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด **แนวทางการพัฒนา**

**5.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
|  **ต.ค.** |  **พ.ย.** |  **ธ.ค.** |  **ม.ค.** |  **ก.พ.** |  **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** |  **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการบ้านสวย เมืองสุข ตำบลห้วยยายจิ๋ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านสวยเมืองสุขตำบลห้วยยายจิ๋ว เช่น ค่าก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ,ค่าจัดเตรียมพื้นที่,ค่ากล้าไม้,ค่าเมล็ดพันธุ์,ค่าจ้างเหมาปลูก,ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องจ่ายฯลฯ | 50,000 | ภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 | เพื่อจ่ายตามโครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น เช่นค่าจัดเตรียมพื้นที่, ค่าเมล็ดพันธุ์, ค่าจ้างคนปลูก, ค่าจ้างคนดูแลบำรุงรักษา เป็นต้น | 50,000 | ภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.1 แผนงานการเกษตร** (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
|  **ต.ค.** |  **พ.ย.** |  **ธ.ค.** |  **ม.ค.** |  **ก.พ.** |  **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** |  **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 100,000 | หมู่ที่ 1-22 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 100,000 | หมู่ที่ 1-22 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 โครงการ** | **300,000** | **-** |

**6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**วัตถุประสงค์** เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร ภาคราชการ ประชาชนและหน่วยธุรกิจอื่นชุมชน เพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**แนวทางการพัฒนา**

* 1. **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการพัฒนาท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการพัฒนาท้องถิ่น  | 300,000 | ตำบลห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าตอบแทนวิทยากร, รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  | 50,000 | ตำบลห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000 | ตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมระเบียบ กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมระเบียบ กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  | 50,000 | ตำบลห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
|  **ต.ค.** |  **พ.ย.** |  **ธ.ค.** |  **ม.ค.** |  **ก.พ.** |  **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** |  **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 500,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต  | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต | 30,000 | อำเภอเทพสถิต | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการประชาคมเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น |  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมเพื่อจัดทำหรือทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น | 50,000 | อำเภอเทพสถิต | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน เช่นกระดาษ,แฟ้ม, หมึก,ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,คลิป, กาว,สมุดประวัติ ฯลฯ เป็นต้น | 300,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟสายไฟ,ฟิวส์,เข็มขัดรัดสายไฟ,เทปพันสายไฟ,ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น | 100,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นไม้กวาด,หม้อหุงข้าว,ไฟฟ้า,เตาแก๊ส,แก้วน้ำจานรอง,จาน,ถ้วยชาม, ช้อนส้อม,แปรง,เข่ง,มุ้ง,ผ้าปูที่นอนฯลฯ เป็นต้น | 200,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน,น้ำมันดีเซล,น้ำมันเครื่อง,น้ำมันก๊าด,น้ำมันเตา,ถ่าน,แก๊สหุงต้ม,น้ำมันจารบี, ฯลฯ เป็นต้น | 800,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียงหรือภาพ,ล้างอัดขยายรูป,กระดาษเขียนโปสเตอร์,ภายถ่ายดาวเทียม ฯลฯ เป็นต้น | 50,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล(CD-ROM),ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์,แผ่นกรองแสง,สายเคเบิลแป้นพิมพ์(KeyBoard),เมนบอร์ด(Main Board),เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เช่น RAM,เมาส์(Mouse),เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม(CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ฯลฯ | 150,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | วัสดุอื่นๆ  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหนังสือพิมพ์และวารสาร | 10,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ค่าไฟฟ้า | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว | 320,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ค่าบริการโทรศัพท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ | 30,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ค่าบริการไปรษณีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ | 10,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตและระบบ Lan ในหน่วยงาน | 80,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 18 โครงการ** | **3,130,000** | - |

**บัญชีครุภัณฑ์**

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** |
| 1 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เครื่องตบดิน จำนวน 2 เครื่องคุณลักษณะ ใช้เครื่องยนต์เบนซิน น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที รายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด | 42,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Laser Printer | 20,000 | หมู่ที่ 1-22 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 2 โครงการ** | 62,000 |  |  |

**2.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ครุภัณฑ์การเกษตร | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง | 59,000 | หมู่ที่ 1-22 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด แบบขาตั้ง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ลดอัตราการแพร่ระบาดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)เบื้องต้นฯลฯ เป็นต้น จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท | 30,000 | หมู่ที่ 1-22 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 2 โครงการ** | **89,000** | - |

**๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก | 200,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ชนิด 2 บาน) จำนวน 6 หลังๆ ละ 5,000 บาท จัดหาตามราคาท้องตลาด | 30,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ำ เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท | 33,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน\*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 34,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบMultifunction จำนวน2เครื่องๆละ6,000บาท | 12,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยานพาหนะรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน | 854,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู | 212,500 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 14 กิโลกรัม | 10,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 13 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท | 123,500 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเต็นท์ใหญ่(ชนิด 3 ห้อง) จำนวน 2 หลังๆ ละ 35,000 บาท | 70,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์จำนวน 10 ตัวๆ ละ 3,000 บาท | 30,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะอาหารอเนกประสงค์หน้าเหล็กแบบพับได้จำนวน10ตัวๆละ3,000บาท | 30,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแท่นบรรยาย(โพเดียม) ติดตราสัญลักษณ์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว จำนวน 2 ตัวๆ ละ 15,000 บาท | 30,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | 12,000 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์5ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ตู้ | 8,500 | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 15 โครงการ** | **1,689,500** | - |

**3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 2 คันๆ ละ 7,500บาท | 15,000 | ภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รวม 1 โครงการ** | **15,000** | **-** |

**5.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
|  **ต.ค.** |  **พ.ย.** |  **ธ.ค.** |  **ม.ค.** |  **ก.พ.** |  **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** |  **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ครุภัณฑ์การเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ บาร์เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง  | 15,000 | ภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รวม 1 โครงการ** | **15,000** | **-** |

**ภาคผนวก**

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิพลรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้มีความสะดวกมากขึ้น โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 27 กำหนดไว้ว่าแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วต่อไป

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

(นายประเสริฐ แต่งทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจิ๋ว