๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายระเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ :ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 1 | ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การ เกษตรทุกเส้นทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๔x๑,๐๐๐เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 3 | ก่อสร้างลูกระนาดคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ | จำนวน ๖ ชุด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ลดอุบัติเหตุภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 4 | ก่อสร้างทางคู่ขนานบดอัดหินคลุก หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ทางคู่ขนานหินคลุกขนาด ๑.๕ เมตรยาว ๒,๐๐๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 5 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ร่องระบายน้ำขนาดกว้าง๐.๔๐ เมตรยาว ๕๐๐เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 6 | ก่อสร้างระบบประปาบาดาลด้วยระบบ โซล่าเซล หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 7 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน ๑๐ จุด | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 8 | ซ่อมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 9 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | ขนาด ๖x๑,๐๐๐ เมตรตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 10 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 11 | ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ปรับปรุงระบบประปา | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ประชากร | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 12 | ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | จำนวน ๑ บ่อ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ประชากร | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 13 | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน ที่ชลประทานหมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงแลเพียงพอ | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 14 | วางท่อส่งน้ำเพื่อทดน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำชลประทานหมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 15 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 16 | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่ที่๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กว้าง ๓๐,๐๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 17 | ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้เป็นศูนย์กลางประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมอื่นๆ | ปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | มาตรฐาน | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | กองช่าง |
| 18 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านทุกสาย หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๔x๕๐๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 19 | ขยายไหล่ทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | - | - | - | เพิ่มช่องจราจร | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 20 | ขยายเสียงตามสายไปคุ้มคลองสอง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 60,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 21 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 22 | ก่อสร้างถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 23 | ก่อสร้างบล็อกคอนเวิส์ทในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 24 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 25 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 26 | ก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.ลำห้วยตักตาด หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชากรมีน้ำใช้ ในการเกษตร | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 1,000,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร | กองช่าง |
| ๒๗ | ซ่อมแซมหูฝาย มข.๒๕๒๗ ลำห้วยตักตาด หมู่ที่ | เพื่อให้ประชากรมีน้ำใช้ ในการเกษตร | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร | กองช่าง |
| 2๘ | วางท่อ PVC จากเขื่อนลำขันฉูถึงหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 2๙ | ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๖x๑,๐๐๐ เมตร | - | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๓๐ | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 3๑ | ซ่อมแซมไหล่ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โดยใช้ลูกรังหรือหินคลุกหมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 3๒ | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 3๓ | ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | ขนาด ๖x๕,๐๐๐ เมตร | - | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 3๔ | ซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ ๒ | เพื่อประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 3๕ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ ๒ | เพื่อประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 3๖ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 3๗ | ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 4,000,000 | - | - | - | ประชากร | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 3๘ | ก่อสร้างบล๊อคคอนเวิส์ทภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร | - | 2,000,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร | กองช่าง |
| 3๙ | ก่อสร้างถนนลาดยาง (สายท่าช้าง-ถนนสุรนารายณ์) หมู่ที่ 2 | เพื่อประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร | - | 4,000,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๔๐ | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน ๒๐ จุด | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 4๑ | ติดตั้งไฟฟ้าแผงโซล่าเซล หมู่ที่ ๒ (บ้านนางอำพร แก้วเพชร) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน ๑ ชุด | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 4๒ | ขุดเจาะบาดาลในหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | จำนวน ๑ บ่อ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 4๓ | ขุดสระ–ลอกคลอง หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร |  |  | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 4๔ | ขุดลอกคลองประปา (จากบ้านนายราชถึงบล็อคคอนเวิส์ท) หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 4๕ | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 4๖ | ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ | เพื่อเป็นศูนย์กลางประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมอื่นๆ | ปรับปรุงอาคารอเนก ประสงค์ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | มาตรฐาน | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 4๗ | ก่อสร้างลานตากอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในลานตาก | จำนวน ๑ แห่ง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวน | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 4๘ | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 4๙ | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๔x๑,๐๐๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๕๐ | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 5๑ | ก่อสร้างถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 5๒ | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 5๓ | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 5๔ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ (จากถนนทางหลวงถึงบ้านใหม่โนนเมือง) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 5๕ | ก่อสร้างกำแพงกั้นดิน หมู่ที่ ๓ | เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน | ยาว ๒๕๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ไม่มีการพังทลายของดิน | กองช่าง |
| 5๖ | ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๐.๕๐x๔,๐๐๐ เมตร ตามแบบอบต. ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 5๗ | ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด ๕x๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 5๘ | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 5๙ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าเส้นทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| ๖๐ | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 6๑ | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 6๒ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน ๑๐ จุด | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 6๓ | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ (จากประปาวัด ถึง บ้านคลองสอง) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 6๔ | ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน ๑๐ จุด | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 6๕ | ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 6๖ | ขุดสระ–ทำบ่อตามไร่นา หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | จำนวน ๑ บ่อ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 6๗ | ขุดลอกคลองส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ ๓ (จากฝายน้ำล้น ถึง บ้านหินเพิงพัฒนา) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 6๘ | ซ่อมแซมฝายน้ำล้นที่ชำรุด หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขนาด ยาว ๑๕ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 6๙ | เสริมฝายน้ำประปา หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| ๗๐ | ขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่การเกษตร ตามไร่นา หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 7๑ | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 7๒ | ซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 7๓ | ซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้เป็นศูนย์กลางประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | ซ่อมศาลาประชาคม | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | มาตรฐาน | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |  |
| 7๔ | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 7๕ | ก่อสร้างถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 7๖ | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 7๗ | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 7๘ | ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด ๕x๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 7๙ | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๔x๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๘๐ | ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด ๕x๕๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 8๑ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง SML(เชื่อมถนนบ้านวังคมคาย) หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๖x๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 8๒ | ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๖x๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 8๓ | ก่อสร้างสะพานเดินเท้าหน้าเขื่อน หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 8๔ | ขยายไหล่ทางคสล.สายหลัก หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๐.๕๐x๔,๐๐๐ เมตร ตามแบบอบต. ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 8๕ | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 8๖ | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 8๗ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 8๘ | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตาม แบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 8๙ | ย้ายน้ำประปาบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขนาดสูง ๑๘ เมตรยาว ๒๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ขนาด | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| ๙๐ | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ (คุ้มสามแยกเข้าบ้านวังคมคาย) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 9๑ | ย้ายหอส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๔ จุดที่ ๑ จากคุ้มบ้านโนน ถึง อ่างเก็บน้ำ จุดที่ ๒ จากคุ้มบ้านโนน ถึงอ่างเก็บน้ำคุ้มสามแยก | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขนาดหอถัง กว้าง๓.๕๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร สูง ๙ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 92 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | จำนวน ๑๐ จุด | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 93 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | จำนวน ๑๐ จุด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 94 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่การเกสรตามไร่นา หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่การเกษตรตามไร่นา | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 95 | ขุดสระ–ทำบ่อ ตามไร่นา หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดสระ–ทำบ่อ ตามไร่นา | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 96 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 97 | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๒ แห่ง หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 98 | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้เป็นศูนย์กลางประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมอื่นๆ | ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร | ๓๔๘,๐๐๐ | ๓๔๘,๐๐๐ | - | - | - | ศาลาอเนก ประสงค์ | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อื่นๆ | กองช่าง |
| 99 | ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้เป็นศูนย์กลางประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมอื่นๆ | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | อาคารอเนก ประสงค์ | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | กองช่าง |
| 100 | ขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวน | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 101 | ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 102 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 103 | ก่อสร้างถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 104 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 105 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - |  |  | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 106 | ก่อสร้างถนนบดอัดหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๕x๑,๕๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 107 | ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๕x๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 108 | ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๕x๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 109 | ขยายถนนบดอัดหินคลุกแบบคู่ขนาน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขยายถนนเดิมให้มี ขนาด ๔x๒,๐๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 110 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๐.๘๐x๘,๐๐๐x ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 111 | ถมดินบ่อน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้เป็นพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ในชุมชน | ถมดินบ่อน้ำสาธารณะประโยชน์ จำนวน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ในชุมชน | กองช่าง |
| 112 | ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด๕x๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 113 | ก่อสร้างลูกระนาดคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้มีความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ | ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |  |  | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 114 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 115 | ซ่อมแซมถนนคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 116 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 117 | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 118 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ปรับปรุงระบบประปา | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| 119 | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 120 | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน ๓ ซอย ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 121 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์ หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน ๒๐ จุด | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |  |  | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 122 | ก่อสร้างคลองดาดดิน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ลึก ๘๐ เมตร | - | ๕๐๐,๐๐๐ |  |  | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| 123 | ก่อสร้างท่อน้ำ คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕ (บ้านวังตาเมาเขากี่) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 124 | ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ (บ้านโคกรังบ้านโนนสน,วังครก) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 125 | ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและการเกษตร หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและการเกษตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 126 | ขุดสระ–ทำบ่อ ตามไร่นา หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | จำนวน ๑ บ่อ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 127 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ (คุ้มซับสาฆ้อง) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  | ๒๕๖๓ (บาท) |  | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 128 | ก่อสร้างลานตากข้าวและศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าว หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีลานตากข้าวและมีศูนย์ผลิตพันธ์ข้าว | มีลานตากข้าวและมีศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าว | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - | - | ลานตาก | ประชาชนมีลานตากข้าวและมีศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าว | กองช่าง |
| 129 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ติดตั้งเสียงตามสายทั้ง ระบบจำนวน ๑ ชุด | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |  | - |  | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 130 | ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน ๑ แห่ง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 131 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตในพื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - |  | 300,000 |  | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 132 | ก่อสร้างถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - |  | 200,000 |  | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 133 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - |  | 200,000 |  | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 134 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - |  | 200,000 |  | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 135 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ | เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | - |  | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 136 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ | เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๕x๕๐๐เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 137 | ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด ๕x๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 138 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 139 | ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๐.๕๐x๔,๐๐๐ เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | - |  | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) |  | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) |  | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 140 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคม นาคมเข้าแปลงเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 141 | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 142 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 143 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ปรับปรุงระบบประปา | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | - |  | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| 144 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านวังคมคายและคุ้มหาดทราย) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน ๑๐ จุด | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ | - |  | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 145 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | - |  | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 146 | ขุดสระ–ทำบ่อ ตามไร่นา หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | จำนวน ๑ บ่อ | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | - |  | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 147 | ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๖ (คุ้มหาดทราย) | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน ๑ แห่ง | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | - |  | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 148 | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้เป็นศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมอื่นๆ | ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร | ๓๘๔,๐๐๐ |  | ๓๘๔,๐๐๐ | - |  | - | - | มาตรฐาน | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | กองช่าง |
| 149 | ก่อสร้างลานตากอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ ในลานตาก | มีลานตากอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ | - |  | - | - | จำนวน | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่างๆได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 150 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  | - | 300,000 |  | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 151 | ก่อสร้างถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 152 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 153 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 154 | ก่อสร้างถนนอัดบดหินคลุก หมู่ที่ ๗ (จากบ้านยางเตี้ย ถึง บ้านประดู่งาม) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 155 | ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด ๕x๒,๐๐๐เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 156 | ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด หมู่ที่ ๗ (เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๕x๒,๕๐๐เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 157 | ก่อสร้างถนนดินแนวเขตป้องกันไฟป่า ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๔x๘,๐๐๐เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 158 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๐.๕๐x๑,๒๐๐x๐.๖๐ เมตร พร้อมงานวางท่อขนาด ๐.๖๐ ซม. จำนวน ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 159 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 160 | ก่อสร้างถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 161 | ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๔x๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 162 | ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตรระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด ๖x๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 163 | ก่อสร้างถนนอัดบดหินคลุกเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด ๕x๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 164 | ก่อสร้างถนนคู่ขนานบดอัดหินคลุก (สายเทพสถิต–ซับใหญ่) หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๕x๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 165 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 166 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 167 | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 168 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 169 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 170 | ขยายระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | วางท่อประปา ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 171 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | จำนวน ๑ บ่อ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 172 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน ๒๐ จุด | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 173 | ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปา | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 174 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 175 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 176 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะหมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 177 | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำหมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 178 | ขุดลอกลำห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๗ (บ้านยางเตี้ย ถึง บ้านประดู่งาม) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 179 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | เดินสายระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร ลำโพง ๒๐ จุด พร้อม เครื่องเสียง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 180 | ก่อสร้างถนนอัดบดหินคลุก หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๖x๔,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 181 | ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด หมู่ที่ ๘ (จากบ้านประดู่งาม ถึง บ้านคลองสระแก้ว) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๕x๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 182 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๔x๑,๕๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 183 | ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 184 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 185 | ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกรดเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 186 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ (สายบ้านประดู่งามถึงบ้านโคกรัง) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ระยะทาง ๖x๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 187 | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 188 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 189 | ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปา | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 190 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน ๒๐ จุด | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 191 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์ หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน ๑๐ จุด | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 192 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้า ๖ สายๆ ละ ๕๐๐ เมตร รวม ๓,๐๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 193 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | จำนวน ๑ บ่อ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 194 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 195 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | เดินสายระยะทาง ๔,๐๐๐เมตร ลำโพง ๒๐ จุด พร้อมเครื่องขยายอุปกรณ์ครบชุด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 196 | ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยสีเสียด หมู่ที่ 8 (บ้านประดู่งาม-คลองสระแก้ว) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 197 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 198 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 199 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 200 | ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๔x๕๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 201 | เพิ่มกำลังหม้อแปลงขนาด 100 แอมป์ หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 10 จุด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 202 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๔x๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 203 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๐.๕๐x๑,๒๐๐x๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต. ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 204 | ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (ระเหว) หรือถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๘x๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) |  | ๒๕๖๒ (บาท) |  | ๒๕๖๓ (บาท) |  | ๒๕๖๔ (บาท) |  | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |  |  |
| 205 | ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด ๕x๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร |  | กองช่าง |
| 206 | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |
| 207 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |
| 208 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |
| 209 | ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ปรับปรุงระบบประปา |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |  | กองช่าง |
| 210 | ขยายระบบน้ำประปาบาดาล แห่งที่ ๒ หมู่ที่ ๙ (คุ้มวังบายศรี) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ความจุปริมาตร ๑๒ ลบ.ม. |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |  | กองช่าง |
| 211 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน ๑๐ จุด |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน |  | กองช่าง |
| 212 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน ๑๐ จุด |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน |  | กองช่าง |
| 213 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | ระยะทาง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง |  | กองช่าง |
| 214 | ขุดสระ–ทำบ่อ ตามไร่นา หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดสระ–ทำบ่อ ตามไร่นา |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร |  | กองช่าง |
| 215 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร |  | กองช่าง |
| 216 | ขุดลอกลำห้วยวังตาลาด หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด |  |  | - |  | - |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร |  | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) |  | ๒๕๖๒ (บาท) |  | ๒๕๖๓ (บาท) |  | ๒๕๖๔ (บาท) |  | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |  |  |  |
| 217 | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | กักเก็บน้ำได้ |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 218 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร |  | เดินสายระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร ลำโพง ๒๐ จุด พร้อมเครื่องขยายอุปกรณ์ครบชุด | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | การเผยแพร่ข่าวสาร |  |  | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 219 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  | - |  | 300,000 |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 220 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  | - |  | 200,000 |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 221 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  | - |  | 200,000 |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 222 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนประชาชน |  | ขนาด ๐.๕๐x๓๐๐x๐.๖๐เมตรพร้อมวางท่อขนาด ๖๐ ซเมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  |  | เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน ของประชาชน | กองช่าง |
| 223 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ขนาด ๔x๕๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง |  |  | เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 224 | ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ขนาด ๔x๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง |  |  | เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 225 | ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ขนาด ๖x๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 226 | ก่อสร้างถนนลูกรัง (ระเหว) หรือถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑๐ (เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ขนาด ๖x๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 227 | ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ขนาด ๖x๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) |  | ๒๕๖๒ (บาท) |  | ๒๕๖๓ (บาท) |  | ๒๕๖๔ (บาท) |  | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |  |  |  |
| 228 | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 229 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 230 | ปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร |  | ขนาด ๖x๑๓,๒๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 231 | ก่อสร้างสะพานขอบสระน้ำ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ขนาด ๙x๒.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 232 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ตาม แบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 233 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ |  | จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 234 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน |  | จำนวน ๑๐ จุด | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | จำนวน |  |  | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 235 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน |  | ระยะทาง ๗๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 236 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน |  | ระยะทาง ๖๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 237 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซล หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน |  | จำนวน ๓ ตัว ๓ วงจร | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  |  | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 238 | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ |  | จำนวน ๑ บ่อ | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - |  | - |  | จำนวน |  |  | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  | ๒๕๖๒ (บาท) |  | ๒๕๖๓ (บาท) |  | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |  |  |  |
| 239 | ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ |  | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - | - |  |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 240 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - | - |  |  | กักเก็บน้ำได้ |  | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 241 | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อเป็นศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ |  | ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๕ เมตร | ๓๘๔,๐๐๐ |  |  | ๓๘๔,๐๐๐ |  | - |  | - | - |  |  | มาตรฐาน |  | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | กองช่าง |
| 242 | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 243 | ก่อสร้างถนนเข้าแปลงการเกษตร บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  |  | 200,000 |  | - |  | - | - |  |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 244 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  |  | - |  | 300,000 |  | - | - |  |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 245 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  |  | - |  | 200,000 |  | - | - |  |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 246 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  |  | - |  | 200,000 |  | - | - |  |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 247 | ก่อสร้างบล็อกคอนเวิส์ท แบบ 2 ช่อง เป็นฝายกักน้ำในตัว หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  |  | 200,000 |  | - |  | - | - |  |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 248 | วางระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  |  | 100,000 |  | - |  | - | - |  |  | การเผยแพร่ข่าวสาร |  | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 249 | ก่อสร้างหอธงป่าชุมชนวังครกเขาซ่าเลือด | เพื่อให้มีสถานที่เก็บธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ป่าชุมชน |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  |  | 30,000 |  | - |  | - | - |  |  | จำนวน |  | มีสถานที่เก็บธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ป่าชุมชน | กองช่าง |
| 250 | ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมูที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  |  | 4,000,000 |  | - |  | - | - |  |  | ประชากร ใช้น้ำ |  | ประชาชนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 251 | ขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  |  | 1,000,000 |  | - |  | - | - |  |  | ประชากร ใช้น้ำ |  | ประชาชนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 252 | ซ่อมแซมฝายน้ำล้นขนาดเล็กเร่งด่วน หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร |  | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  |  | 1,000,000 |  | - |  | - | - |  |  | กักเก็บน้ำได้ |  | ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) |  | ๒๕๖๒ (บาท) |  | ๒๕๖๓ (บาท) |  | ๒๕๖๔ (บาท) |  | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |  |  |
| 253 | ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม เข้าแปลงเกษตร | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร |  | กองช่าง |
| 254 | ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบดเข้าพื้นที่เกษตร ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด ๖x ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร |  | กองช่าง |
| 255 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |
| 256 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |
| 257 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |
| 258 | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 3 จุด ระยะทาง 1,000 เมตร |  |  | - |  | 100,000 |  | - |  | - |  | - |  | ระยะทาง | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน |  | กองช่าง |
| 259 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 10 ชุด |  |  | 20,000 |  | 20,000 |  | - |  | - |  | - |  | จำนวน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน |  | กองช่าง |
| 260 | ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ำผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | จำนวน 1 บ่อ |  |  | - |  | 100,000 |  | - |  | - |  | - |  | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร |  | กองช่าง |
| 261 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 (คุ้มคลองช่องแมว) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | จำนวน 1 บ่อ |  |  | - |  | 100,000 |  | - |  | - |  | - |  | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร |  | กองช่าง |
| 262 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | จำนวน 1 บ่อ |  |  | - |  | 100,000 |  | - |  | - |  | - |  | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร |  | กองช่าง |
| 263 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ระยะทาง 1,000 เมตร |  |  | - |  | 100,000 |  | - |  | - |  | - |  | ระยะทาง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง |  | กองช่าง |
| 264 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | จำนวน 20 จุด |  |  | 40,000 |  | 40,000 |  | - |  | - |  | - |  | จำนวน | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง |  | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 265 | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำตลอดลำห้วย หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชานมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 200,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 266 | ขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 11 (บริเวณบ่อกลางบ้าน) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | จำนวน 1 บ่อ | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 267 | ขุดลอกฝายหินดาด หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขนาดกว้าง 1,000 เมตร ยาว 152 เมตร ลึก 3 เมตร | - | 300,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 268 | วางท่อส่งน้ำเพื่อทดน้ำจากเขื่อนลำคันฉู ถึงบ้านใหม่โนนเมือง หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขนาดกว้าง 1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 200,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 269 | ก่อสร้างลานตากอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ ในลานตาก | ก่อสร้างลานตากอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง | - | 100,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 270 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | เดินสายระยะทาง4,000 เมตร ลำโพง 20 จุด พร้อมเครื่องขยาย | 100,000 | 100,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 271 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 272 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 273 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 274 | ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 5x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนา คมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 275 | ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 276 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 0.50x1,500x0.10 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 277 | ก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 (จากบ้านหินราง ถึง บ้าน วังบายศรี) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 5x2,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 278 | ซ่อมแซมบล็อกคอนเวิส์ท หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 8x12 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 200,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 279 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 280 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านพร้อมวางท่อเป็นจุด หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ระยะทาง 1 กิโลเมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 281 | ซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 282 | ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x2,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 283 | ซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 284 | ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 285 | เพิ่มเติมถนนดินในซอยหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 6x20 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 286 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 10 จุด | 20,000 | 20,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 287 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| 288 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 289 | ขุดเจาะบ่อบาดาลในแปลงการเกษตร หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | จำนวน 1 บ่อ | - | 100,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 290 | ขุดลอกลำห้วยหินราง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 100,000 | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 291 | ขุดสระ-ทำบ่อ ตามไร่นา หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดสระ-ทำบ่อ ตามไร่นา | - | - | 200,000 | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 292 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 293 | ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | จำนวน 1 แห่ง | 100,000 | 100,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 294 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ติดตั้งเสียงตามสายระยะทาง 1,000 เมตร ลำโพง 10 จุด พร้อมเครื่องขยาย | - | 100,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 295 | ก่อสร้างลานตากอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในลานตาก | ก่อสร้างลานตากอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง | - | 100,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 296 | ก่อสร้างถนนลาดยาง (สายวังสมบูรณ์-หินราง-หนองกระโจม) บ้านหินราง หมู่ที่ 12 | เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร | - | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 297 | ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหินราง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 1,000,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| 298 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตในพื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 299 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 300 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 301 | ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 6x1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการ คมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 302 | ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 6x1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 303 | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 (ข้ามห้วยหางช้าง) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 304 | ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 6x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 305 | ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x500 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 306 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 0.50x1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 307 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 308 | ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุก ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 150,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 309 | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 310 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 311 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงการเกษตร หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 312 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์ หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 10 จุด | 20,000 | 20,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 313 | ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ปรับปรุงระบบกรองน้ำ | - | 100,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 314 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | จำนวน 1 บ่อ | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 315 | ขุดบ่อน้ำขนาดเล็ก หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | จำนวน 1 บ่อ | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 316 | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ซ่อมแซม 7 จุด เพิ่มเติม 6 จุด (มีสายผ่านแล้ว) | 60,000 | 60,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 317 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตรและระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและพียงพอ | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 318 | ขุดสระ–ทำบ่อ ตามไร่นา หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดสระ–บ่อ ตามไร่นา | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 319 | ขุดบ่อสำหรับเก็บน้ำ หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขนาด 20x50x3 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 320 | ขุดลอกลำห้วยสาธารณะห้วยน้อย หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 321 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อเข้าฝายสาธารณะ หมู่ที่ 13 | เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 0.80x250 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 322 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | เพิ่มลำโพง 2 ตัว สาย 300 เมตร | 100,000 | 100,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 323 | ซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน | 20,000 | 20,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 324 | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 | เพื่อเป็นศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 5 เมตร | - | 384,000 | - | - | - | มาตรฐาน | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | กองช่าง |
| 325 | ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 4,000,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| 326 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 327 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำภายในพื้นที่หมู่บ้านบ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 328 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 329 | ก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 14 (จากบ้านเมืองทองถึงบ้านหนองผักบุ้ง) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 4x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 330 | ขยายถนน คสล.เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขยายถนนเดิม ข้างละ 1.50 เมตร ยาว 700 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 331 | ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x2,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 332 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 0.50x1,200x 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 333 | ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x2,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 334 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 335 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 336 | ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเชื่อมระหว่างตำบล หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 5x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 337 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัววีขอบถนน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 0.50x1,200x 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 338 | ขยายไหล่ถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 (จากป้อมตำรวจถึงสถานีรถไฟ) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาดข้างละ 1.50 เมตร ยาว 700 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 339 | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 340 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ซ่อมแซมถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 341 | ก่อสร้างทางคู่ขนานบดอัดหินคลุก หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x2,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 342 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์ หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 20 จุด | 40,000 | 40,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 343 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 20 จุด | 40,000 | 40,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 344 | ขยายระบบน้ำประปา หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | วางท่อประปา ระยะทาง 400 เมตร | 100,000 | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 345 | ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ปรับปรุงระบบกรองน้ำเปลี่ยนท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ | - | 200,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 346 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 347 | เปลี่ยนท่อน้ำประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | วางท่อ PVC ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 200,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| 348 | ขยายน้ำประปาเพิ่ม หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | วางท่อ PVC ระยะทาง 500 เมตร | 200,000 | 200,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 349 | ขยายเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 10 ชุด | 20,000 | 20,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 350 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 351 | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 14 (บ้านนายวีรชัยถึงบ้านนายหลง) | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | จำนวน 10 จุด | - | 20,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 352 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | จำนวน 1 บ่อ | - | 100,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 353 | ขุดลอกลำห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร | - | - | ๑00,000 | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 354 | ขุดบ่อเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดบ่อเพื่อการเกษตร | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 355 | ขุดบ่อน้ำโยก หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดบ่อน้ำโยกเพื่อการเกษตร | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 356 | ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 | เพื่อเป็นศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4.50 เมตร | - | 384,000 | - | - | - | มาตรฐาน | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | กองช่าง |
| 357 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ติดตั้งเสียงตามสายทั้งระบบจำนวน 1 ชุด | 100,000 | 100,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 358 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 359 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 360 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 361 | ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 362 | ปรับเกรดถนนในหมู่บ้านทุกสาย หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 363 | ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด หมู่ที่ 15 (จากบ้านเขาวงศ์พระจันทร์ถึงบ้านวังอ้ายคง ต.บ้านไร่) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 8x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 364 | ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 365 | ขยายไหล่ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาดข้างละ 1.50เมตร ยาว 700 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 366 | ก่อสร้างถนนอัดบดหินคลุก หมู่ที่ 15 (เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 8x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 367 | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 (จากบ้านเขาวงศ์พระจันทร์ถึงบ้านวังคมคาย) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x500 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 368 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตร หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 369 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 370 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 371 | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 372 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 373 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 10 จุด | - | 20,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 374 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 (ซอยคุ้มตะวันตก) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 10 จุด | - | 20,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 375 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 10 จุด | 20,000 | 20,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 376 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่แปลงเกษตร หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน |  |
| 377 | ก่อสร้างถังน้ำประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | สร้างถังน้ำประปา | - | 200,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 378 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซล หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 3 ตัว 3 วงจร | 100,000 | 100,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 379 | ต่อเติมท่อน้ำประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | วางท่อ PVC ระยะทาง 3,000 เมตร | 100,000 | 100,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 380 | ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | จำนวน 1 บ่อ | - | 100,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 381 | ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ปรับปรุงระบบน้ำประปา | 100,000 | 100,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 382 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 15 (สระประปา) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขนาด 20x1,000 เมตรตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 100,000 | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 383 | ขุดบ่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดบ่อเพื่อการเกษตร | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 384 | ขุดบ่อน้ำโยก หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดบ่อน้ำโยกเพื่อการเกษตร | - | 10,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 385 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ติดตั้งเสียงตามสาย ระยะทาง 1,500 เมตร จำนวน 8 จุด ลำโพง 18 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 100,000 | 100,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 386 | ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 | เพื่อเป็นศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมอื่นๆ | ขนาด 6x6x4 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 100,000 | - | - | - | มาตรฐาน | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | กองช่าง |
| 387 | ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ปรับปรุงเสียงตามสาย | 30,000 | 30,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 388 | ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 | เพื่อเป็นศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4.50 เมตร | - | 384,000 | - | - | - | มาตรฐาน | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 389 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 390 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๓๙1 | ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 392 | ก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 5x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 393 | ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ระยะทาง 1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 394 | ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 5x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 395 | ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 5x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 396 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | วางท่อขนาด 0.60 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 397 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 398 | ก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตรโดยฝังท่อ คสล.(สายวัดถ้ำงู) หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 5x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 399 | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 400 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 401 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 402 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 10 จุด | - | 20,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 403 | ปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ระยะทาง 400 เมตร | - | 200,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 404 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 405 | ขุดลอกลำห้วยยางสาย หมู่ที่ 16 (ตอนล่างช่วงบรรจบลำห้วยวังตาลาด) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 100,000 | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 406 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ติดตั้งเสียงตามสายทั้งระบบ จำนวน 1 ชุด | 100,000 | 100,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 407 | ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ติดตั้งเสียงตามสายทั้งระบบ จำนวน 1 ชุด | 100,000 | 100,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 408 | สร้างหอถังน้ำประปาบาดาลศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 1,000,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 409 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตในพื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 410 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 411 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 412 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 413 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x500 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 414 | ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x1,000 เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 415 | ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17(เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x1,000 เมตร ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 416 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 417 | ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 418 | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ซ่อมแซมถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 419 | ก่อสร้างทางคู่ขนานจากสามแยกตำบลบ้านไร่ หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x2,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 420 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 10 จุด | 20,000 | 20,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 421 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 422 | ปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปา | - | 200,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 423 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใชในการเกษตร | กองช่าง |
| 424 | ขุดลอกลำห้วยวังแร่ หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 100,000 | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใชในการเกษตร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 425 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | เดินสายและลำโพง พร้อมอุปกรณ์ | 100,000 | 100,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 426 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 427 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 428 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 429 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 18 ช่วงที่ 1 จากบ้านหนองผักบุ้งถึงบ้านโคกไคล ช่วงที่ 2 จากบ้านหนองผักบุ้งถึงบ้านซับถาวร ต.วะตะแบก | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 6x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 430 | ซ่อมถนนลูกรังบดอัดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 6x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 431 | ซ่อมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 432 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x500 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 433 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 6x2,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม เข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 434 | ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 6x2,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 435 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 436 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 437 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 20 จุด | 40,000 | 40,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 438 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 439 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 440 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 20 จุด | 40,000 | 40,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 441 | ขยายระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขยายระบบน้ำประปา | 200,000 | 200,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 442 | ปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ปรับปรุงระบบน้ำระบบประปา | 200,000 | 200,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 443 | ขุดลอกลำห้วยยางสาย หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | ๑00,000 | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |
| 444 | ขุดสระ–ทำบ่อ ตามไร่นา หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดสระ–ทำบ่อ ตามไร่นา | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 445 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 446 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ติดตั้งเสียงตามสายและลำโพงพร้อมเครื่องขยาย | 100,000 | 100,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 447 | ซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ซ่อมแซมเสียงตามสาย ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 30,000 | 30,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 448 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 449 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 450 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 451 | งานวางท่อระบายน้ำประปา หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | วางท่อ PVC ระยะทาง 500เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 452 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 4x2,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนา คมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 453 | ก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 4x500 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 454 | ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 4x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 455 | ถมดินที่สาธารณะเพื่อสร้างลานตากอเนกประสงค์ หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 40x40 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 100,000 | - | - | - | งบประมาณ | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 456 | ขยายไหล่ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาดข้างละ 1.50 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 457 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 458 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 459 | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 460 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 461 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 20 จุด | - | 40,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 462 | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 463 | งานวางท่อระบบประปา หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | วางท่อ PVC ระยะทาง 500เมตร | 100,000 | 100,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| ๔64 | ก่อสร้างบล็อกคอนเวิส์ทลำห้วยวังตะเข้ หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร | - | - | 500,000 | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |
| 465 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 466 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 467 | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | - | 30,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 468 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | จำนวน 1 บ่อ | - | 100,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 469 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 470 | ขุดสระ–ทำบ่อ ตามไร่นา หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดสระ–ทำบ่อตามไร่นา | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 471 | ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 19 | เพื่อเป็นศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ ในหมู่บ้าน | ขนาด 6x6x4 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | มาตรฐาน | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อื่นๆ ในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 472 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1๙ | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ติดตั้งเสียงตามสายทั้งระบบจำนวน 1 ชุด | 100,000 | 100,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 473 | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 19 | เพื่อเป็นศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมอื่นๆ | ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4.50เมตรตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 384,000 | - | - | - | มาตรฐาน | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | กองช่าง |
| 474 | ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน 1 ชุด | 100,000 | 100,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 475 | ก่อสร้างลานตากอเนกประสงค์ หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ ในลานตาก | ก่อสร้างลานตากอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง | - | 100,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 476 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 477 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 478 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 479 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 20 (เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 480 | ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 20 | เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 4x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 481 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x4,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 482 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 483 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 484 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 20 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 485 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 10 จุด | 20,000 | 20,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลงงคืน | กองช่าง |
| 486 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 20 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | จำนวน 1 บ่อ | - | 100,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 487 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 20 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |
| 488 | ขุดลอกลำห้วยวังตะเข้ หมู่ที่ 20 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 100,000 | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |
| 489 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 20 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ระยะทาง 2,000 เมตร และลำโพงพร้อมอุปกรณ์ 30 ดอก | 100,000 | 100,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 490 | ซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 20 | เพื่อเป็นศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ | - | 100,000 | - | - | - | มาตรฐาน | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | กองช่าง |
| 491 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 20 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบอบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 492 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 20 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 493 | ก่อสร้างถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 20 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 494 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 20 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 300,000 | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 495 | ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 496 | ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 6x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 497 | ปรับเกรดถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 498 | ปรับปรุงถนนดินพร้อมวางท่อถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 499 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขนาด 0.05x1,500x0.10 เมตร ตามแบบ อบต. ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 100,000 | - | - | - | ระยะทาง | ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |
| 500 | ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | กองช่าง |
| 501 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 502 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความ สะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 503 | ขยายไหล่ทางถนนสุรนารายณ์ หมู่ที่ 21 (จากบ้านประสพโชค ถึงบ้านห้วยยายจิ๋ว) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขยายไหล่ทาง ข้างละ 1.50 เมตรยาว 3,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 504 | ก่อสร้างทางคู่ขนานบดอัดหินคลุก หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x2,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 505 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในซอยหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 20 จุด | 40,000 | 40,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 506 | ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 507 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซล หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 6 ตัว 6 วงจร | - | 100,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 508 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 20 จุด | 100,000 | 100,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 509 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 510 | ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ปรับปรุงระบบน้ำประปา | 200,000 | 200,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 511 | ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ปรับปรุงระบบกรองน้ำเปลี่ยนท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ | 200,000 | 200,000 | - | - | - | ประชากร ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 512 | ขยายระบบน้ำประปา หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | วางท่อประปา | 200,000 | 200,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 513 | ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำน้ำประปา หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | เจาะบ่อบาดาล | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 514 | ขุดสระ–ทำบ่อ ตามไร่นา หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดสระ–ทำบ่อตามไร่นา | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 515 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 100,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 516 | ซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 21 | เพื่อเป็นศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมอื่นๆ | ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ | 100,000 | 100,000 | - | - | - | มาตรฐาน | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | กองช่าง |
| 517 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ระยะทาง 1,000 เมตร และลำโพง 10 จุดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 100,000 | 100,000 | - | - | - | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 518 | ขุดลอกคลองในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 200,000 | - | - | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |
| 519 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 20 จุด | 40,000 | 40,000 | - | - | - | จำนวน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) |  | ๒๕๖๒ (บาท) |  | ๒๕๖๓ (บาท) |  | ๒๕๖๔ (บาท) |  | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ปรับปรุงระบบน้ำประปา |  | 200,000 |  | 200,000 |  | - |  | - |  | - |  | ประชากร ใช้น้ำ |  | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |  | กองช่าง |  |
| 521 | ขยายระบบน้ำประปา หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | วางท่อประปาระยะทาง 400 เมตร |  | 200,000 |  | 200,000 |  | - |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร |  | กองช่าง |  |
| 522 | ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดใหญ่หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด |  | - |  | 1,000,000 |  | - |  | - |  | - |  | ประชากร ใช้น้ำ |  | ประชาชนน้ำอุป โภคบริโภคอย่างทั่วถึง |  | กองช่าง |  |
| 523 | ก่อสร้างถนนลาดยาง(สายเลียบทางรถไฟ-หนองโบสถ์)หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร |  | - |  | 4,000,000 |  | - |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |  |
| 524 | ขุดลอกลำห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด |  | - |  | - |  | ๑00,000 |  | - |  | - |  | ประชากร ใช้น้ำ |  | ประชาชนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |  | กองช่าง |  |
| 525 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด |  | - |  | - |  | 300,000 |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |  |
| 526 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด |  | - |  | - |  | 200,000 |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |  |
| 527 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด |  | - |  | - |  | 200,000 |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |  |
| 528 | จัดซื้อที่ดินในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน | ตามราคากลางที่กำหนด |  | - |  | - |  | 200,000 |  | - |  | - |  | ประชาชน |  | ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน |  | กองช่าง |  |
| 529 | ก่อสร้างถนนหินคลุกอัดบด หมู่ที่ 22 (จากบ้านโนนสน ถึง หมู่ที่ 1 ต.วะตะแบก) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ระยะทาง 1,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด |  | - |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |  |
| 530 | ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ขนาด 6x2,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร |  | กองช่าง |  |
| 531 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 22 (ติดทางหลวงเข้าหมู่บ้าน) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ระยะทาง 50x1,200x0.10เมตรตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด |  | - |  | 100,000 |  | - |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |  |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) |  | ๒๕๖๒ (บาท) |  | ๒๕๖๓ (บาท) |  | ๒๕๖๔ (บาท) |  | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 22 (เข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพนิมิตร) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ระยะทาง 5x500เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |  |  |
| 533 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเข้าแปลงเกษตร |  | กองช่าง |  |  |
| 534 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 22 (ทางแยกเข้าวัดแจ่มประชาสรรค์) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด0.50x1,200x0.10 เมตรตามแบบ อบต. ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  | 200,000 |  | - |  | - |  | - |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |  |  |
| 535 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ระยะทาง 1,000เมตรตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |  |  |
| 536 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ระยะทาง 4x1,000เมตรตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |  |  |
| 537 | ก่อสร้างเส้นทางคู่ขนาน หมู่ที่ 22 (จากบ้านโนนสนถึงบ้านโคกรัง) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |  |  |
| 538 | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |  |  |
| 539 | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |  |  |
| 540 | ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | ระยะทาง |  | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม |  | กองช่าง |  |  |
| 541 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | ระยะทาง 1,๕00 เมตร | - |  | 100,000 |  | - |  | - |  | - |  | จำนวน |  | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน |  | กองช่าง |  |  |
| 542 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 15 จุด | 40,000 |  | 40,000 |  | - |  | - |  | - |  | จำนวน |  | ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ในเวลากลางคืน |  | กองช่าง |  |  |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) |  | ๒๕๖๔ (บาท) |  | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |  |
| 543 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 22 (เข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพนิมิต) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 20 จุด | - | 100,000 | - |  | - |  | - |  | จำนวน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 544 | ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำน้ำประปา หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | จำนวน 1 บ่อ |  | 100,000 | - |  | - |  | - |  | จำนวน | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 545 | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน | จำนวน 10 จุด | 30,000 | 30,000 | - |  | - |  | - |  | จำนวน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน | กองช่าง |
| 546 | ขุดสระ–ทำบ่อ ตามไร่นา หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ขุดสระ–ทำบ่อ ตามไร่นา | - | 100,000 | - |  | - |  | - |  | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |
| 547 | ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 100,000 | - |  | - |  | - |  | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |
| 548 | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังคก หมู่ที่ 22 (ตอนบน) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 100,000 | - |  | - |  | - |  | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |
| 549 | ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | เสาโครงเหล็กขนาด 1.12 เมตร | 100,000 | 100,000 | - |  | - |  | - |  | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 550 | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | เดินสายและลำโพง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 100,000 | 100,000 | - |  | - |  | - |  | การเผยแพร่ข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 551 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - | 300,000 |  | - |  | - |  | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 552 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 |  | - |  | - |  | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 553 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | - | 200,000 |  | - |  | - |  | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 554 | ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 22 | เพื่อเป็นศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมอื่นๆ | ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ | - | - | 100,000 |  | - |  | - |  | มาตรฐาน | มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | กองช่าง |
| 555 | วางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายเทพสถิต– ซับใหญ่ หมู่ที่ ๒๒ (จากบ้านโนนสน ถึง บ้านยางเตี้ย) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ระยะทาง 5,000 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 200,000 | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  | ๒๕๖๓ (บาท) |  | ๒๕๖๔ (บาท) |  | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| 556 | ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ระยะทาง 5,000ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 2,200,000 |  | 2,200,000 |  | 2,200,000 |  | 2,200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 557 | ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1-22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ระยะทาง 5,000ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 2,200,000 |  | 2,200,000 |  | 2,200,000 |  | 2,200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 558 | ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1-22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ระยะทาง 5,000ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋วกำหนด | - | 2,200,000 |  | 2,200,000 |  | 2,200,000 |  | 2,200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 559 | วางท่อระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 560 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-22 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 561 | ติดตั้งพลังงานทดแทนด้วยระบบโซ่ล่าเซล หมู่ที่ 1-22 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานทดแทน | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - |  | ๕00,000 |  | - |  | - | จำนวน | ประชาชนได้ใช้พลังงานทดแทน | กองช่าง |
| 562 | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบลากจูงเครื่องยนต์ดีเซล | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ตามราคากลางกำหนด | 500,000 | - |  | - |  | - |  | - | จำนวน | ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |
| 5๖3 | จัดซื้อท่อส่งน้ำ PVC | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | จัดซื้อท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 250 ท่อน | 300,000 | - |  | - |  | - |  | - | จำนวน | ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |
| 5๖4 | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำกระสอบทราย ในตำบล | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | 500,000 | 500,000 |  | 500,000 |  | - |  | - | กักเก็บน้ำได้ | ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |
| ๕๖5 | ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังคมคาย | เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - |  | ๖๐๐,๐๐๐ |  | - |  | - | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กก่อนวัยเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น | กองช่าง |
| 5๖6 | ก่อสร้างโรงจอดรถและลานจอดรถที่ทำการ อบต.ห้วยยายจิ๋ว | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - |  | 500,000 |  | - |  | - | จำนวน | ประชาชนมีความสะดวกในการติดต่องานราชการ | กองช่าง |
| 5๖7 | ก่อสร้างถนน คสล.รอบอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยยายจิ๋ว | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน | ตามแบบ อบต.ห้วยยายจิ๋ว กำหนด | - | - |  | 500,000 |  | - |  | - | ระยะทาง | ประชาชนมีความสะดวกในการติดต่องานราชการ | กองช่าง |
| รวม | จำนวน 567 โครงการ | - | - | ๓๘,๑๑๖,๐๐๐ | ๙๖,๒๕๒,๐๐๐ |  | ๖๐,๙๐๐,๐๐๐ |  | ๓๒,๗๐๐,๐๐๐ |  | ๓๒,๗๐๐,๐๐๐ | - | - | - |