ที่ ชย ๗๕๗๐๑/	            . .	                                                   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 		  		    . . . .       		                    อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

## มิถุนายน    ๒๕๖๒

# เรื่อง   	ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

# เรียน   	นายอำเภอเทพสถิต

อ้างถึง	หนังสืออำเภอเทพสถิต ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๓/๑๕๙๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว		จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 		จำนวน ๑ เล่ม

ตามอ้างถึง อำเภอเทพสถิตได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกัน จึงให้องค์การบริหารส่วนตำบล      ห้วยยายจิ๋วดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งตามอ้างถึงแล้ว นั้น

# องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วมีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อให้ประชาชนทราบและส่งไปปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการกำนันและที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วทุกคน เพื่อปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและ    ได้ดำเนินการปิดประกาศไว้ที่ศาลากลางบ้านของทุกหมู่บ้านหรือที่ชุมชนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป จึงขอส่งประกาศฯ และแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

# จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์)

## นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

สำนักงานปลัด อบต.										             งานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๖-๔๙๓๐

โทรสาร ๐-๔๔๘๖-๔๙๑๓

กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้แล้วหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่นนั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล       ห้วยยายจิ๋วดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งตามอ้างถึงแล้ว นั้น

ที่ ชย ๗๕๗๐๑/ว๗๒๙	            . .	                            ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว		  		    . . . .       		       อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

## ๑๒  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

# เรื่อง   ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

# เรียน   หัวหน้าส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศฯ								จำนวน  ๑  ฉบับ

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ						จำนวน  ๑  เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

# บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ได้เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒  โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑  วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  และปิดประกาศประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ไว้             ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  จึงขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒       มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

# จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์)

## นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์  ๐-๔๔๘๖-๔๙๓๐

โทรสาร ๐-๔๔๘๖-๔๙๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ชย ๗๕๗๐๑/ว๗๒๔	            . .	                            ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว		  		    . . . .       		       อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

## ๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

# เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์

# เรียน   กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑-๒๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย	- ประกาศฯ								จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

# บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ได้เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒  โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑  วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  และปิดประกาศประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ไว้             ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วแล้ว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  หวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

# จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์)

## นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์  ๐-๔๔๘๖-๔๙๓๐

โทรสาร ๐-๔๔๘๖-๔๙๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ชย ๗๕๗๐๑/ว๗๒๗	            . .	                            ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว		  		    . . . .       		       อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

## ๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐

# เรื่อง   ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

# เรียน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ ๑-๒๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศฯ								จำนวน  ๑  ฉบับ

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ						จำนวน  ๑  เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

# บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ได้เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒  โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑  วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  และปิดประกาศประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ไว้             ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วแล้ว  จึงขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้  และขอความอนุเคราะห์ท่านได้ติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  หวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

# จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์)

## นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์  ๐-๔๔๘๖-๔๙๓๐

โทรสาร ๐-๔๔๘๖-๔๙๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ชย ๗๕๗๐๑/	            . .	                           ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 		  		    . . . .       		      อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

## ตุลาคม    ๒๕๖๐

# เรื่อง   ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

# เรียน   นายอำเภอเทพสถิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศฯ								จำนวน  ๑  ฉบับ

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ						จำนวน  ๑  เล่ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๗ และ ข้อ ๑๘  ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  นั้น

# บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ได้ดำเนินการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑  วันที่  ๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  และปิดประกาศประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ไว้ ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  จึงขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

# จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์)

## นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

สำนักงานปลัด อบต.										             งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์  ๐-๔๔๘๖-๔๙๓๐

โทรสาร ๐-๔๔๘๖-๔๙๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ชย ๗๕๗๐๑/ว	            . .	                            ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว		  		    . . . .       		       อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

## ตุลาคม    ๒๕๖๐

# เรื่อง   ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

# เรียน   หัวหน้าส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศฯ								จำนวน  ๑  ฉบับ

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ						จำนวน  ๑  เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

# บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ได้เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑  วันที่  ๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  และปิดประกาศประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ไว้             ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  จึงขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑       มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

# จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์)

## นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์  ๐-๔๔๘๖-๔๙๓๐

โทรสาร ๐-๔๔๘๖-๔๙๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ชย ๗๕๗๐๑/ว	            . .	                            ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว		  		    . . . .       		       อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

## ตุลาคม    ๒๕๖๐

# เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์

# เรียน   กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑-๒๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย	- ประกาศฯ								จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

# บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ได้เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑  วันที่  ๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  และปิดประกาศประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ไว้             ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วแล้ว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  หวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

# จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์)

## นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์  ๐-๔๔๘๖-๔๙๓๐

โทรสาร ๐-๔๔๘๖-๔๙๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ชย ๗๕๗๐๑/ว	            . .	                            ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว		  		    . . . .       		       อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

## ตุลาคม    ๒๕๖๐

# เรื่อง   ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

# เรียน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ ๑-๒๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศฯ								จำนวน  ๑  ฉบับ

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ						จำนวน  ๑  เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

# บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ได้เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑  วันที่  ๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  และปิดประกาศประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ไว้             ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วแล้ว  จึงขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้  และขอความอนุเคราะห์ท่านได้ติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  หวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

# จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์)

## นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์  ๐-๔๔๘๖-๔๙๓๐

โทรสาร ๐-๔๔๘๖-๔๙๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ชย ๗๕๗๐๑/๙	            . .	                       	        	  .              ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว		  		    . . . .       		                 อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

## ๘    มกราคม    ๒๕๖๑

# เรื่อง   ขอส่งแบบสรุปแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ (แบบ ๓)

# เรียน   นายอำเภอเทพสถิต

อ้างถึง  หนังสืออำเภอเทพสถิต ที่ ชย ๑๓๑๘/๓๗๗๗  ลว.  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย	แบบสรุปแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ (แบบ ๓)	จำนวน  ๑  ชุด

ตามอ้างถึงอำเภอแจ้งว่าจังหวัดชัยภูมิ  ได้แจ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอบรรลุวัตถุประสงค์ตามทิศทางของการพัฒนาของจังหวัดและอำเภอ  รวมทั้งเพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องแจ้ง แผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการในพื้นที่ให้จังหวัดทราบ  เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณระหว่างส่วนราชการกับพื้นที่ของจังหวัด  โดยให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของอำเภอ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งตามอ้างถึงแล้วนั้น

# องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  ได้รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่  ที่ได้ตั้งงบประมาณให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งแบบสรุปแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ (แบบ ๓ ) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

# จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์)

## นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

สำนักงานปลัด อบต.										             งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์  ๐-๔๔๘๖-๔๙๓๐

โทรสาร ๐-๔๔๘๖-๔๙๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

# (แบบ 3)

# สรุปแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

ในพื้นที่ อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ข้อที่  6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สรุปสาระสำคัญของโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ....... ถึง ....... ) | จำนวนงบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณคุ้มคลองสอง บ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณคุ้มคลองสอง บ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 98,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดินสายการเกษตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 360 ลบม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x1.00 จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | คุ้มคลองสอง บ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 | มกราคม-กันยายน 2561 | 98,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินและลูกรังภายในพื้นที่เขตหมู่บ้านห้วยยายจิ๋ว โดยการปรับเกรดบดทับผิวจราจร บ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 | ขนาดกว้าง5.00 เมตร ยาว 3,600 เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø0.60 เมตรจำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 | มกราคม-กันยายน 2561 | 98,100 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สรุปสาระสำคัญของโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ....... ถึง ....... ) | จำนวนงบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังในหมู่บ้าน สายเชื่อมบ้านประสพโชค บ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อ และบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 105 ลบม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø0.80 จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,600 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 4 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินและลูกรังภายในพื้นที่เขตหมู่บ้านหนองจะบก โดยการปรับเกรดบดทับผิวจราจร บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้าง5.00 เมตร ยาว 4,200 เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังในหมู่บ้าน บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อ และบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 360 ลบม. รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,400 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในหมู่บ้าน บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับ ผิวจราจร ลงหินคลุก ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 132 ลบม. รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 | มกราคม-กันยายน 2561 | 98,000 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตรม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ 3 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สรุปสาระสำคัญของโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ....... ถึง ....... ) | จำนวนงบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 เมตร ยาว 260 เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ลงหินคลุกตลอดสายทาง ปริมาตรไม่น้อยกว่า 156 ลบม. รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ 3 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,600 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อ และบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลบม. รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ 3 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,400 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร ไปเขื่อนลำคันฉู บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อ และบดทับผิวจราจร ถมดินบดทับเสริมระดับ คันทางปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 740 ลบม. ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 525 ลบม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 | มกราคม-กันยายน 2561 | 229,700 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 11 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินและลูกรังภายในพื้นที่เขตหมู่บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ โดยการปรับเกรดบดทับผิวจราจร บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 | ขนาดกว้าง5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 | มกราคม-กันยายน 2561 | 70,900 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สรุปสาระสำคัญของโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ....... ถึง ....... ) | จำนวนงบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโคกรัง หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบโครงเหล็กรูปแบบตามรายการ พร้อมระบบกระจายเสียง ประกอบด้วยเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 550 วัตต์ ,เครื่องเล่นดีวีดี,สวิทต์รางไฟ,วิทยุ AM-FM ตู้แล็ค เก็บอุปกรณ์,ไมค์โครโฟน พร้อมอุปกรณ์ส่วนประกอบตามแบบกำหนด | บ้านโคกรัง หมู่ที่ 5 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,800 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร บ้านโคกรัง หมู่ที่ 5 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อ และบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลบม. รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านโคกรัง หมู่ที่ 5 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,400 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 14 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรัง หมู่ที่ 5 | ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 เมตร ยาว 670 เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร ลงหินคลุกซ่อมแซมตามจุดที่เสียหาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 132 ลบม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø0.40 จำนวน 1 แถว จำนวน 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านโคกรัง หมู่ที่ 5 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,700 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6 | หมู่บ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตรม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 16 | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้หินคลุกบดอัดขยายผิวจราจรถนนสายในหมู่บ้าน บ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6 | ข้าง กว้างข้างละ 1.30 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,534 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 154 ลบม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,700 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สรุปสาระสำคัญของโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ....... ถึง ....... ) | จำนวนงบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายในหมู่บ้าน บ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 380 เมตร โดยทำการถมดินเสริมระดับผิวจราจร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมบดทับผิวจราจร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 560 ลบม. ลงดินลูกรัง ผิวจราจรปริมาตรไม่น้อยกว่า 190 ลบม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø0.40 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 6 ท่อนรายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,100 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 18 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินและลูกรังภายในพื้นที่เขตหมู่บ้านยางเตี้ย โดยการปรับเกรดบดทับผิวจราจร บ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7 | ขนาดกว้าง5.00 เมตร ยาว 4,200 เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 19 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร บ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 390 ลบม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆละ 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7 | มกราคม-กันยายน 2561 | 98,800 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 20 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน บ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร ลงหินคลุกตลอดสาย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 152 ลบม. พร้อมบดอัด รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7 | มกราคม-กันยายน 2561 | 98,300 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สรุปสาระสำคัญของโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ....... ถึง ....... ) | จำนวนงบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินและลูกรังภายในพื้นที่เขตหมู่บ้านประดู่งาม โดยการปรับเกรดบดทับผิวจราจร บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 8 | ซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินและถนนลูกรังภายในพื้นที่หมู่บ้าน โดยการปรับเกรดรื้อบดทับผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,900 เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 19,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 8 | กุมภาพันธ์-กันยายน 2561 | 98,600 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 22 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน สายที่ 1 บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 8 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 425 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,125 ตารางเมตร ลงหินคลุกซ่อมแซมตามจุดเสียหาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 150 ลบม. รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 8 | กุมภาพันธ์-กันยายน 2561 | 99,900 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 23 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน สายที่ 2 บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 8 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 550 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร ลงหินคลุกซ่อมแซมตามจุดที่เสียหาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 144 ลบม. รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 8 | กุมภาพันธ์-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตรม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9 | กุมภาพันธ์-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 25 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินและลูกรังภายในพื้นที่เขตหมู่บ้านวังบายศรี โดยการปรับเกรดบดทับผิวจราจร บ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9 | ขนาดกว้าง5.00 เมตร ยาว 4,200 เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สรุปสาระสำคัญของโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ....... ถึง ....... ) | จำนวนงบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายการเกษตร บ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร โดยทำการขุดดินริมทางเสริมระดับผิวจราจร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมบดทับผิวจราจร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1200 ลบม. ลงดินลูกรังบนผิวจราจรตามจุดกำหนด ปริมาตรไม่น้อยกว่า 200 ลบม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆละ 7 ท่อนรายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,400 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตรม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายในหมู่บ้าน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร โดยทำการถมดินเสริมระดับผิวจราจร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมบดทับผิวจราจร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 504 ลบม. ลงดินลูกรังบนผิวจราจรตลอดสาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 168 ลบม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อนรายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,800 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 29 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินและลูกรังภายในพื้นที่เขตหมู่บ้านหนองโบสถ์ โดยการปรับเกรดบดทับผิวจราจร บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 | ขนาดกว้าง5.00 เมตร ยาว 4,200 เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 | กุมภาพันธ์-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สรุปสาระสำคัญของโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ....... ถึง ....... ) | จำนวนงบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านใหม่ โนนเมือง หมู่ที่ 11 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตรม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านใหม่โนนเมือง หมู่ที่ 11 | มกราคม-กันยายน 2561 | 209,400 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 31 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินและลูกรังภายในพื้นที่เขตหมู่บ้านใหม่โนนเมือง โดยการปรับเกรดบดทับผิวจราจร บ้านใหม่โนนเมือง หมู่ที่ 11 | ขนาดกว้าง5.00 เมตร ยาว 3,800 เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 19,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านใหม่โนนเมือง หมู่ที่ 11 | มกราคม-กันยายน 2561 | 89,800 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 32 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินและลูกรังภายในพื้นที่เขตหมู่บ้านหินราง โดยการปรับเกรดบดทับผิวจราจร บ้านหินราง หมู่ที่ 12 | ขนาดกว้าง5.00 เมตร ยาว 4,100 เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 20,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านหินราง หมู่ที่ 12 | มกราคม-กันยายน 2561 | 96,900 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหินราง หมู่ที่ 12 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368 ตรม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านหินราง หมู่ที่ 12 | มกราคม-กันยายน 2561 | 202,800 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าคุ้มหนองกก) บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตรม. พร้อมลงไหล่ทาง ดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านหินราง หมู่ที่ 12 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สรุปสาระสำคัญของโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ....... ถึง ....... ) | จำนวนงบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายข้างศาลาเอนกประสงค์) บ้าน หินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตรม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 36 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินและลูกรังภายในพื้นที่เขตหมู่บ้านหินเพิงพัฒนา โดยการปรับเกรดบดทับผิวจราจร บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 | ขนาดกว้าง5.00 เมตร ยาว 4,200 เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 14 | หมู่บ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตรม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 14 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 38 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 14 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 330 ลบม. พร้อมเกรดบดทับรายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 14 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,400 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 39 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 14 | ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 เมตร ยาว 550 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร ลงหินคลุกซ่อมแซมตามจุดที่เสียหาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 144 ลบม. รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 14 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,300 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สรุปสาระสำคัญของโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ....... ถึง ....... ) | จำนวนงบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกสายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 15 | ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 เมตร ยาว 1,480 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,400 ตารางเมตร ลงหินคลุกซ่อมแซมตามจุดที่เสียหาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 108 ลบม. รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 15 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,700 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 41 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 15 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 330 ลบม. พร้อมเกรดบดทับรายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 15 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,400 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 42 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร สายวัดถ้ำงู บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 240 ลบม. พร้อมเกรดบดทับและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน1 จุดๆละ 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 | มกราคม-กันยายน 2561 | 98,800 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 43 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร สายไปป่าสาธารณะ บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 250 ลบม. พร้อมเกรดบดทับและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน2 จุดๆละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,800 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 44 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 550 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร ลงหินคลุกซ่อมแซมตามจุดที่เสียหาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 144 ลบม. รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,300 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สรุปสาระสำคัญของโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ....... ถึง ....... ) | จำนวนงบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร สายที่ 1 บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 315 ลบม. พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,400 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 46 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร สายที่ 2 บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,600 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 240 ลบม. พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,300 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 47 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 | ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 เมตร ยาว 1,460 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,300 ตารางเมตร ลงหินคลุกซ่อมแซมตามจุดที่เสียหาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 108 ลบม. รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 185 ตรม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,900 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 49 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 170 ลบม. พร้อมเกรดบดทับ และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆละ 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,500 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สรุปสาระสำคัญของโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ....... ถึง ....... ) | จำนวนงบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 | ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 เมตร ยาว 1,780 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,900 ตารางเมตร ลงหินคลุกซ่อมแซมตามจุดที่เสียหาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 96 ลบม. รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,600 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 19 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตรม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 19 | มกราคม-กันยายน 2561 | 209,400 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 52 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 19 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 1,600 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 285 ลบม. พร้อมเกรดบดทับ และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆละ 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 19 | มกราคม-กันยายน 2561 | 89,300 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 53 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร สาย ที่ 1 ไปวัดเขาอุดมพรและคุ้มเขื่อม บ้านคลองสอง หมู่ที่ 20 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 2,100 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 270 ลบม. พร้อมเกรดบดทับ และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆละ 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านคลองสอง หมู่ที่ 20 | มกราคม-กันยายน 2561 | 89,800 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 54 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร สายที่ 2 สามแยกทางหลวงชนบท บ้านคลองสอง หมู่ที่ 20 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 480 ลบม. พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านคลองสอง หมู่ที่ 20 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,400 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สรุปสาระสำคัญของโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ....... ถึง ....... ) | จำนวนงบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร สายที่ 3 สายรอบหมู่บ้าน บ้านคลองสอง หมู่ที่ 20 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 3,200 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 150 ลบม. พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านคลองสอง หมู่ที่ 20 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,300 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตรม.พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 57 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายในหมู่บ้าน บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 2,600 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 240 ลบม. พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,300 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 58 | โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 | ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ลงหินคลุกซ่อมแซมตามจุดที่เสียหาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 138 ลบม. รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,200 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 59 | โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านโนนสน หมู่ที่ 22 | ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 เมตร ยาว 550 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร ลงหินคลุกซ่อมแซมตามจุดที่เสียหาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 140 ลบม. รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านโนนสน หมู่ที่ 22 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,500 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | สรุปสาระสำคัญของโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ....... ถึง ....... ) | จำนวนงบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายการเกษตร บ้านโนนสน หมู่ที่ 22 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร โดยทำการปรับเกรดรื้อและบดทับผิวจราจร ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมจุดที่เสียหายปริมาตรไม่น้อยกว่า 330 ลบม. พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดตามแบบกำหนด | บ้านโนนสน หมู่ที่ 22 | มกราคม-กันยายน 2561 | 99,400 | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง อบต. |  |
| 61 | โครงการปลูกทานตะวัน | ค่าจัดโครงการปลูกทานตะวัน เช่น ค่าจัดเตรียมพื้นที่, ค่าเมล็ดพันธุ์, ค่าจ้างคนปลูก, ค่าจ้างคนดูแลบำรุงรักษา, ค่าจ่างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น | อบต.ห้วยยายจิ๋ว | พฤศจิกายน 2560- มกราคม2561 | 100,000 | เงินอุดหนุนทั่วไป | สำนักงานปลัด อบต. |  |

หมายเหตุ :  โครงการพัฒนาพื้นที่  หมายถึง  โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือโครงการอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑