****

**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว (งานนโยบายและแผน)

**ที่** ชย 75701/  **วันที่** ธันวาคม พ.ศ.2564

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

**เรื่องเดิม**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  
และได้ประกาศใช้แล้ว นั้น

**ข้อเท็จจริง**

บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 และได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ในวันที่ ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

**ข้อกฎหมาย**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**ข้อเสนอ**

เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

/แผนพัฒนาท้องถิ่น…

-2-

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 21 แนวทางการพัฒนา 97 โครงการ ประกอบด้วย

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนาห้าปี** | **จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ** | **ร้อยละ %** | **โครงการตามแผนดำเนินงาน** | **จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ** | **ร้อยละ %** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 207 | 62 | 29.95 | 53 | 53 | 100.00 |
| 2. การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต | 80 | 43 | 53.75 | 43 | 43 | 100.00 |
| 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 64 | 25 | 39.06 | 5 | 4 | 80.00 |
| 4.การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 12 | 3 | 25.00 | 3 | 3 | 100.00 |
| 5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 15 | 11 | 73.33 | 4 | 3 | 75.00 |
| 6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 16 | 8 | 50.00 | 16 | 16 | 100.00 |
| **รวม** | 394 | 152 | 38.58 | 124 | 122 | 98.39 |

สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายละเอียดดังนี้

- โครงการตามแผนดำเนินงานของพัฒนาท้องถิ่นห้าปี จำนวน 124 โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 122 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 98.39 %

**ข้อพิจารณา** จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2563 มาพร้อมนี้

(นางสาวเอมอร อนันตภูมิ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

-เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ แจ้งสภา อบต.ทราบต่อไป -...............................................................

(นายประเสริฐ แต่งทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว



**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**เดือนธันวาคม พ.ศ.2563**

**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว**

**อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ**

**คำนำ**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการตนเองและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ได้บัญญัติอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ทั้งสิ้น 31 ด้าน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตร 68 ได้บัญญัติอำนาจหน้าที่ไว้โดยตรงว่าต้องส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการศึกษา รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ ในท้องถิ่นของตนเองอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเป็นสำคัญ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้นโยบายของผู้บริหารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีโดยการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เป็นแนวทางในการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานในปีต่อไป

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามประเมินผล ได้ดำเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว และประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 มายังสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางและยึดเป็นหลักไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต เพื่อทำให้ท้องถิ่นและประชาชนในตำบลห้วยยายจิ๋ว มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในอนาคตอย่างแท้จริงและยั่งยืน

**สารบัญ**

เรื่อง หน้า

การติดตามและเมินผลยุทธศาสตร์ 1

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2564) 3

การติดตามและประเมินโครงการ 4

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีในอนาคต 4

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

-1-

**การติดตามและประเมินผล**

1. **การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29(3) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   
จึงจัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ดังนี้

1. **วิสัยทัศน์** องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

**“ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนา ชาวประชามีสุข องค์กรก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน”**

1. **พันธกิจ** การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว มีดังนี้
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ดี รวมทั้งการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง
5. การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นให้มีอยู่ต่อไป
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
7. การพัฒนาการบริหารจัดการ รวมทั้งการบริหารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประชาชนมีความพึงพอใจ
8. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

-2-

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**
   1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
   2. ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา บ่อบาดาลและโทรศัพท์
   3. ก่อสร้าง/ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ลำห้วย หนอง คลอง บึง สระ ฯลฯ
   4. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เสียงตามสาย
   5. ฯลฯ เป็นต้นไป
3. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต**
   1. การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการศึกษา
   2. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
   3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน/สังคม/การรักษาความสงบ
   4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
   5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   6. การจัดทำโครงการข่ายเหลือ/สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.
   7. การเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชน
4. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**
   1. การส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพและแก้ไขปัญหาแรงงาน
   2. การสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
5. **ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**
   1. การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   2. การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. **ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์**
   1. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั้งยืน
   2. การฟื้นฟูและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศวิวทยา
   3. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
   4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

-3-

1. **ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**
   1. การปรับปรุงรูปแบบการทำงาน
   2. เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน
   3. การกำหนดเวลาในการบริการประชาชน
   4. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น

6.5 การสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

1. **จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)**

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) รวม 2,093 โครงการ งบประมาณ 448,094,500.00 บาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ 1 พ.ศ.2561** | | **ปีที่ 2 พ.ศ.2562** | | **ปีที่ 3 พ.ศ.2563** | | **ปีที่ 4 พ.ศ.2564** | | **รวม** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 481 | 71,868,000 | 477 | 70,798,000 | 207 | 39,700,000 | 208 | 39,320,000 | 1,373 | 221,686,000 |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต | 79 | 39,379,000 | 113 | 51,390,300 | 80 | 44,595,300 | 81 | 46,855,300 | 355 | 182,219,900 |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 16 | 1,264,200 | 64 | 2,660,800 | 64 | 2,820,800 | 64 | 2,820,800 | 208 | 9,266,600 |
| 1. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10 | 590,000 | 10 | 230,000 | 12 | 940,000 | 12 | 940,000 | 44 | 2,700,000 |
| 1. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 17 | 3,340,000 | 18 | 4,310,000 | 15 | 3,341,000 | 15 | 3,341,000 | 65 | 14,332,000 |
| 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 11 | 1,910,000 | 21 | 12,640,000 | 8 | 1,670,000 | 8 | 1,670,000 | 48 | 17,890,000 |

**. การใช้จ่ายงบประมาณ**  
     อบต.ห้วยยายจิ๋ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 18 โครงการ จำนวนเงิน 3,706,095 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงิน 3,666,095 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้



-4-

1. **การติดตามและประเมินโครงการ**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ปีงบประมาณ 2563 มี 394 โครงการ**

* บรรจุในข้อบัญญัติ ปี2563 จำนวน 124 โครงการ
* โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 23 โครงการ
* รวมทั้งหมด จำนวน 147 โครงการ
* คิดเป็นร้อยละ 37.30 %

**3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

3.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

-5-

**เป้าหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว   
ได้กำหนดเป้าหมาย ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

**เป้าหมายเชิงปริมาณ**

1. ได้ข้อมูลการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
2. ได้ข้อมูลจำนวนโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนประจำปี พ.ศ. 2563
3. ได้ข้อมูลจำนวนงบประมาณที่ได้จ่ายไปตามแผน ประจำปี พ.ศ. 2563
4. ได้ข้อมูลจำนวนโครงการที่ผู้บริหารนำมาจากข้อเสนอของประชาคม
5. ได้ข้อมูลจำนวนโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการได้ทุกยุทธศาสตร์ และจำนวนโครงการได้ไม่น้อยกว่า 120 โครงการ

**เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล   
   ด้านผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่
2. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกด้าน
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลที่ได้รับจากโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2563

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

-6-

**ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**

ผลจากการดำเนินการติดตามและประเมินผล ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1. ประชาชนได้รับทราบงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการและร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
2. มีการนำผลและข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารไปปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้การบริหารงาน  
   มีความเหมาะสม ถูกต้อง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. องค์การบริหารส่วนตำบล มีเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าในการบริหารงาน บริหารแผน บริหารงบประมาณในโอกาสต่อไป
4. องค์การบริหารส่วนตำบลมีตัวชี้วัดในการบริหารงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**-7-**

**ส่วนที่ 2**

**วิธีดำเนินการ**

1. **แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว มีมติ  
ในคราวประชุม เพื่อกำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

1. ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการทุกยุทธศาสตร์ โดยมีการตรวจสอบโครงการแต่ละชุมชน อย่างน้อยชุมชนละ 1 โครงการ
2. ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลจากเอกสารและคำชี้แจงของผู้รับผิดชอบ  
   โครงการที่ไม่มีผลผลิตทางกายภาพทุกยุทธศาสตร์ ทุกโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ
3. ดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารและบริการ โดยใช้  
   แบบสอบวัด ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้
4. ดำเนินการสรุปผลการรายงานตามคู่มือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. **วิธีติดตามและประเมินผล**
6. การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มอบหมายให้ นายธนนันต์ พรสถิต ประธานกรรมการ และนายฐนกร งามประเสริฐ กรรมการ  
   เป็นผู้ดำเนินการ
7. การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต มอบหมายให้ นายกิตติภูมิ สถิตกัมปนาท กรรมการ และนายแดง กลิ่นศรีสุข กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการ
8. การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ  
   มอบหมายให้ นายแน่น น้อยเพชร กรรมการ และนางบุญเพียร หอมสูงเนิน กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการ
9. การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มอบหมายให้ นายสุวัตร แพรชัย กรรมการ และ นางยุพา ซื่อสัตย์ กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการ
10. การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มอบหมายให้ นายอุดร

ช้อยขุนทด กรรมการ และนายชัยวัฒน์ สงสันเทียะ กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการ

1. การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มอบหมายให้ นายวัฒนา ประเสริฐสังข์ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการ
2. **โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการเลือกตรวจติดตามยุทธศาสตร์ ดังนี้**

**งบลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒563 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** |
| 1 | ซ่อมแซม/ปรับปรุง ผิวจราจรถนนหินคลุก บ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 (สายบ้านห้วยยายจิ๋ว-บ้านประสพโชค) | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,850 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,250 ตารางเมตร และทำการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณช่วงที่กำหนด กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 1,060 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 530 ลูกบาศก์เมตร | 496,000 |
| 2 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,200 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร | 53,000 |
| 3 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก เข้าแปลงการเกษตร บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 (สายตะวันออกเชื่อมถนนสุรนารายณ์) | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตรและทำการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณช่วงที่กำหนด กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 700 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์เมตร | 299,000 |
| 4 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตร ในพื้นที่หมู่บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,150 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร | 51,000 |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะกอกงาม หมู่ที่ 3 (สายมะกอกงาม-หินเพิงพัฒนา) | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร | 498,000 |
| ๖ | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,150 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร | 50,000 |
| ๗ | ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ในหมู่บ้านบ้านโคกรัง หมู่ที่ 5 (สายหน้าศาลาเอนกประสงค์-ทางหลวง 2354) | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตรและทำการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณช่วงที่กำหนด กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 665 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 332.50 ลูกบาศก์เมตร | 299,000 |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** |
| ๘ | ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายการเกษตร บ้านโคกรัง หมู่ที่ 5 (สายแยก ทช.3084–คุ้มเขาน้อย) | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,950 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,750 ตารางเมตรและทำการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น | 499,000 |
| ๙ | ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ในหมู่บ้านบ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6 (สายบ้านวัง คมคาย-บ้านเขาวงศ์พระจันทร์) | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,600 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตรและทำการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณช่วงที่กำหนด กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 1,080 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์เมตร | 498,000 |
| ๑๐ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายการเกษตร ในพื้นที่หมู่บ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร | 50,000 |
| ๑๑ | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกเชื่อมหมู่บ้าน บ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7 (สายบ้านยางเตี้ย-บ้านประดู่งาม) | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตรและทำการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณช่วงที่กำหนด กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 950 เมตร หนา 0.10 เมตร | 448,000 |
| ๑๒ | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร | 50,000 |
| 13 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายการเกษตรบ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9 (สายบ้านวังบายศรี-บ้านวังตาลาดฯ) | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 670 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ซ่อมปรับเกรดบดอัดผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 1,550 เมตร | 498,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑๔ | ก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกเชื่อมหมู่บ้าน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 (สายบ้านหนองโบสถ์-บ้านหินเพิงพัฒนา) | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร | 299,000 |
| ๑๕ | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายการเกษตร บ้านใหม่โนนเมือง หมู่ที่ 11 (สายบ้านใหม่โนนเมือง-บ้านเมืองทอง) | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 3,600 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตรและทำการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น | 499,000 |
| ๑๖ | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านใหม่โนนเมือง หมู่ที่ 11 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,150 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร | 51,000 |
| ๑๗ | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายการเกษตรบ้านหินราง หมู่ที่ 12 (สายบ้านหินราง-บ้านวังสมบูรณ์) | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร | 479,000 |
| ๑๘ | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร | 50,000 |
|  | **-3-**  **โครงการ** | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑๙ | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพื้นที่ หมู่บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 14 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า10,500 ตารางเมตร | 50,000 |
| ๒๐ | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 15 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,150 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร | 51,000 |
| ๒๑ | ก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกสายการเกษตรบ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,650 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร | 420,000 |
| ๒๒ | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกเชื่อมหมู่บ้านบ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 (สายบ้านคลองสระแก้ว-บ้านยางเตี้ย) | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,950 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตรและทำการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น | 450,000 |
| ๒๓ | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 19 (จากสามแยก ทล.2354–บ้านโนนสน) | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตรและทำการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น | 498,000 |
| ๒๔ | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพื้นที่ หมู่บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 19 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร | 50,000 |
| ๒๕ | ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านคลองสอง หมู่ที่ 20 (สายไปคุ้มเขื่อน) | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตรและทำการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น | 299,000 |
| ๒๖ | ซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่หมู่บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร | 50,000 |
| ๒๗ | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านโนนสน หมู่ที่ 22 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,150 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร | 51,000 |
| ๒๘ | ก่อสร้างลานจอดรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยายจิ๋ว | ขนาดกว้าง 29.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร | 499,000 |
| ๒๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 138.70 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 832.20 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร | 499,000 |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๓0 | โครงการขุดลอก หมู่ที่ 8 บ้าน | ขุดดินขยายพื้นที่ตลิ่งลำห้วย พื้นที่ปากบ่อประมาณ 2,075 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร แนวตลิ่งลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 6,717 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด | 216,000 |
| 31 | โครงการขุดลอก หมู่ที่ 16 | ขุดดินขยายพื้นที่ตลิ่งลำห้วย พื้นที่ปากบ่อประมาณ 2,075 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร แนวตลิ่งลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 6,717 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด | 214,000 |
| 32 | โครงการขุดลอก หมู่ที่ 10 | ขุดดินขยายพื้นที่ตลิ่งลำห้วย พื้นที่ปากบ่อประมาณ 2,075 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร แนวตลิ่งลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 6,717 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด | 269,000 |
|  | **รวม 32 โครงการ** | **งบประมาณทั้งสิ้น** | **8,783,000** |

1. **งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑ | ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๙-07 สายบ้านยางเตี้ย-บ้านประดู่งาม | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,080 เมตร หนา 0.1๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด | 4,633,๐00 |
| ๒ | ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๙-06 สายบ้านหนองจะบก - บ้านหินเพิงพัฒนา | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 3,160 เมตร หนา 0.1๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด | 4,900,๐00 |
| ๓ | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรัง | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยายจิ๋ว จำนวน ๑ ชุด | ๓๐,5๐๐ |
| 4 | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองทอง | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยายจิ๋ว จำนวน ๑ ชุด | ๓๐,5๐๐ |
| 5 | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอกงาม | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยายจิ๋ว จำนวน ๑ ชุด | ๓๐,5๐๐ |
|  | **รวม ๓ โครงการ** | **งบประมาณทั้งสิ้น** | **9,624,5๐๐** |

**บัญชีโครงการงบกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑ | ขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก | ขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 1,080 เมตร รวมความยาว 2,080 เมตร | 350,000 |
| ๒ | ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหินเพิงพัฒนา | เปลี่ยนถังจ่ายน้ำแบบทรง 12 เหลี่ยมที่ชำรุด ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ความสูง 12.60 เมตร และขยายเขตท่อประปา ความยาวรวม 1,395 เมตร | 500,000 |
| ๓ | ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยคลองช่องแมว บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยขุดลอกลำห้วย | ขุดลอกลำห้วยบริเวณช่วงหน้าฝายหนองกก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรงานดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,980 ลูกบาศก์เมตร | 450,100 |
| ๔ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยวังแร่ บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ยาว 16 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร | ทำการฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยวังแร่ บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ยาว 16 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด | 670,000 |
| ๕ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยตักตาด บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ยาว 16 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยตักตาด บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ยาว 16 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร.รายละเอียดตามแบบกำหนด | 670,000 |
|  | **รวม 5 โครงการ** | **งบประมาณทั้งสิ้น** | **2,640,100** |

**บัญชีโครงการ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 1 | ซ่อมแซมหูฝาย มข.2527 บริเวณลำห้วยตักตาด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว | | สูงเฉลี่ย ๒.0๐-๔.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๕ ลูกบาศก์เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ |
| 2 | ขุดลอกลำห้วยสาธารณะคลองขั้นบันได หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกงาม | | ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร | ๔๙๙,๐๐๐ |
| 3 | ขุดลอกลำห้วยวังตาลาด หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ | | ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙20 เมตร เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๒๔ ลูกบาศก์เมตร | ๔๙๙,๐๐๐ |
| **ที่** | **โครงการ** | | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 4 | ขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง | | ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๙.๕0 เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร | 500,000 |
| 5 | ขุดลอกสระประปายางเตี้ย หมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย | | ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๒๖0 เมตร หนา ๑.๕0 เมตร | ๔๙๘,๐๐๐ |
| 6 | ขุดลอกลำห้วยสีเสียด ช่วงหมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย กับหมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม | | ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว ๘๔๘เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๖๘ ลูกบาศก์เมตร | 500,000 |
| 7 | ขุดลอกลำห้วยวังตาลาด(ช่วงหลังอ่างเก็บน้ำวังตาลาด) หมู่ที่ 9 บ้านวังบายศรี | | ขนาดกว้าง 1๕ เมตร ยาว ๘20 เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร | ๔๙๘,๐๐๐ |
| 8 | ขุดลอกลำห้วยหินราง หมู่ที่ 12 บ้านหินราง | | ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาว ๙๑0 เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๕๙ ลูกบาศก์เมตร | ๕๐๐,๐๐๐ |
| 9 | ขุดลอกลำห้วยน้อย หมู่ที่ 13 บ้านหินเพิงพัฒนา | | ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๘,๐๘๕ ลูกบาศก์เมตร | ๓๐๐,๐๐๐ |
| 10 | ขุดลอกลำห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 14 บ้านเมืองทอง | | ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาว ๖๕0 เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๘,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร | ๓๐๐,๐๐๐ |
| 11 | ขุดขยายสระน้ำสาธารณะ(สระประปา)หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ | | ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๓ เมตร ลึก ๕.๕๐ เมตร | ๙๐,๐๐๐ |
| 12 | ขุดลอกลำห้วยลำห้วยยางสาย(ตอนล่างช่วงบรรจบห้วยวังตาลาด) หมู่ที่ 1๖ บ้านวังสมบูรณ์ | | ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาว ๑,๐00 เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๔๙๙,๐๐๐ |
| 13 | ขุดลอกลำห้วยวังแร่ หมู่ที่ 17 บ้านคลองสระแก้ว–หมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม | | ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๔๖ ลูกบาศก์เมตร | ๔๙๙,๗๐๐ |
| 14 | ขุดลอกลำห้วยยางสาย หมู่ที่ 18 บ้านหนองผักบุ้ง | | ขนาดกว้าง 1๕ เมตร ยาว ๘20 เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร | ๔๙๘,๐๐๐ |
| **ที่** | **โครงการ** | | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 15 | ขุดลอกลำห้วยวังตะเข้ หมู่ที่ 1๙ บ้านโนนสง่า | | ขนาดกว้าง 1๘ เมตร ยาว ๘50 เมตร ลึก ๑ เมตรหรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๗๔ ลูกบาศก์เมตร | ๕๐๐,๐๐๐ |
| 16 | ขุดลอกลำห้วยหางช้าง หมู่ที่ 20 บ้านคลองสอง | | ขนาดกว้าง 1๘ เมตร ยาว ๑,๐00 เมตร ลึก 1 เมตรหรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร | ๔๙๘,๐๐๐ |
| 17 | ขุดลอกลำห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 21 บ้านประสพโชค | | ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว ๘๑0 เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตรหรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๘,๐๖๘ ลูกบาศก์เมตร | ๓๐๐,๐๐๐ |
| 18 | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังครก(ตอนบน) หมู่ที่ 22 บ้านโนนสน | | ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒.๓๓ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตรหรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๘,๗๓๘ ลูกบาศก์เมตร | ๔๐๐,๐๐๐ |
| 19 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายวังคมคายไปบ้านเขาวงศ์พระจันทร์ | | ติดตั้งไฟแสงสว่าง 1๖ จุด | ๔๘๐,๐๐๐ |
| 20 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายวังสมบูรณ์ไปบ้านหินราง | | ติดตั้งไฟแสงสว่าง 1๖ จุด | ๔๘๐,๐๐๐ |
| 21 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ถนนสาธารณะบริเวณ ทางแยกทางโค้งและจุดเสี่ยง ภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว | ติดตั้งไฟแสงสว่างรวม 1๖ จุด | | ๔๘๐,๐๐๐ |
| 22 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองจะบกไปบ้านหนองโบสถ์ | | ติดตั้งไฟแสงสว่าง 1๖ จุด | ๔๘๐,๐๐๐ |
| 23 | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังครก(ตอนบน) หมู่ที่ 22 บ้านโนนสน | | ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒.๓๓ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตรหรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๘,๗๓๘ ลูกบาศก์เมตร | ๔๐๐,๐๐๐ |
|  | **รวม 23 โครงการ** | | **งบประมาณทั้งสิ้น** | **9,997,700** |

**งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย** **ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖**3

**สำนักงานปลัด**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **โครงการ** | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑ | โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล | การตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์,เทศกาลปีใหม่ และหมายความรวมถึงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ เป็นต้น | 185,000 |
| ๒ | โครงการปลูกทานตะวัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกทานตะวัน เช่น  ค่าจัดเตรียมพื้นที่,ค่าเมล็ดพันธุ์,ค่าจ้างคนปลูก,ค่าจ้างคนดูแลบำรุงรักษา,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น | 100,000 |
| ๓ | โครงการพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์และปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและได้รับบริการจาก อบต.ห้วยยายจิ๋ว เช่น การรับชำระภาษี การได้รับคำปรึกษาจาก อบต.เป็นต้น | 300,000 |
| ๔ | โครงการพระราชดำริหรือพระราชเสาวนีย์หรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริหรือพระราช  เสาวนีย์หรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าเตรียมพื้นที่,ค่ากล้าไม้,ค่าจ้างคนปลูก,ค่าจ้างคนดูแลบำรุงรักษา,ค่าจัดทำคอกล้อมต้นไม้,ค่าถากถางวัชพืชค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น | 100,000 |
| ๕ | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเทพสถิต | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเทพสถิต | 30,000 |
| 6 | อุดหนุนสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | 50,000 |
| 7 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร | 30,000 |
| 8 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 32,000 |
|  | **โครงการ** | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 9 | จัดซื้อเครื่องขยายเสียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง | 150,000 |
| 10 | จัดซื้อเต็นท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ | 70,000 |
| 11 | จัดซื้อเคาน์เตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์ | 44,000 |
| 12 | จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน | 20,400 |
| 13 | จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร | 3,900 |
| 14 | จัดซื้อถังพลาสติก 2000 ลิตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังพลาสติก 2000 ลิตร | 295,000 |
|  | **รวม 14 โครงการ** | **งบประมาณทั้งสิ้น** | **1,410,3๐๐** |

**กองคลัง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **โครงการ** | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000 |
|  | **รวม ๑ โครงการ** | **งบประมาณทั้งสิ้น** | **100,000** |

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **โครงการ** | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑ | โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว | 20,000 |
| ๒ | โครงการพัฒนาเพิ่มพูนปัญญา(วันเด็กแห่งชาติ) | การจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว | 100,000 |
| ๓ | โครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ | การจัดโครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ  ด้วยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง การจัดนิทรรศการสร้างสรรค์สำหรับครู ผู้ปกครองเด็ก | 60,000 |
| ๔ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 215  คนจำนวน 245 วันๆ ละ 20 บาท | 1,053,500 |
| ๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋วจำนวน 5 ศูนย์ จำนวน215 คนๆ ละ 1,700 บาท | 365,500 |
| ๖ | ค่าหนังสือเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 215  คนๆ ละ 200 บาท | 43,000 |
| ๗ | ค่าอุปกรณ์การเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน  215 คนๆ ละ 200 บาท | 43,000 |
| ๘ | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน  215 คนๆ ละ 300 บาท | 64,500 |
| ๙ | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 5 ศูนย์  จำนวน 215 คนๆ ละ 430 บาท | 92,450 |
| ๑๐ | โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด. | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม).ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยายจิ๋วจำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 215  คน จำนวน 260 วัน | 391,300 |
| ๑๑ | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 7 โรงเรียน  จำนวน 1,281 คน จำนวน 260 วัน | 2,331,420 |
| ๑๒ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  ในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว จำนวน 8 โรงเรียนจำนวน 1,281 คน จำนวน 200 วันๆละ 20บาท | 5,124,000 |

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **โครงการ** | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑๓ | เงินอุดหนุนเพื่อจัดงานรัฐพิธีอำเภอเทพสถิต | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอำเภอเทพสถิต | 5,000 |
| ๑๔ | เงินอุดหนุนประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานเจ้าพ่อพญาแลและงาน  กาชาดจังหวัดชัยภูมิ | 10,000 |
| ๑๕ | อุดหนุนโรงเรียนภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนภายในตำบล ห้วยยายจิ๋ว ในการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียน | 20,000 |
| ๑๖ | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ  เทพสถิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเทพสถิต | 300,000 |
| ๑๗ | โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว  ตามโครงการ“กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในตำบลห้วยยายจิ๋วตามโครงการ“กีฬาเยาวชนต้าน  ยาเสพติด” | 500,000 |
| ๑8 | ค่าวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านในตำบลห้วยยายจิ๋ว | 100,000 |
| 19 | โครงการประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง | 80,000 |
| 20 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยห่วงใยผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมห่วงใยผู้สูงอายุ | 350,000 |
|  | **รวม ๒0 โครงการ** | **งบประมาณทั้งสิ้น** | **๑๑,05๓,๖๗๐** |

**กองสวัสดิการสังคม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในตำบลห้วยยายจิ๋ว | 7,156,80๐ |
| ๒ | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้พิการในตำบลห้วยยายจิ๋ว | 6,720,000 |
| ๓ | เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ติดเชื้อ H.I.V. | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ติดเชื้อ  H.I.V. | 102,000 |
|  | **รวม 3 โครงการ** | **งบประมาณทั้งสิ้น** | **๑3,978,800** |

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑ | โครงการบริหารจัดการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | 100,000 |
| ๒ | อุดหนุนสำหรับโครงการตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีหรือโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่นๆ | อุดหนุนสำหรับโครงการตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หรือโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่นๆ | 440,000 |
| ๓ | จัดซื้อถังขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ จำนวน 222 ถังๆ ละ  900 บาท | 200,000 |
| ๔ | จัดซื้อทรายอะเบท | เพื่อจ่ายเป็นค่าทรายอะเบทกำจัดยุงลาย  จำนวน 22 ถัง | 100,000 |
| ๕ | จัดซื้อวัสดุเคมีฉีดพ่นกำจัดยุงลาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคมีฉีดพ่นกำจัดยุงลาย  จำนวน 25 ขวด | 32,500 |
| ๖ | จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน  1,800 ตัวๆ ละ 30 บาท | 54,000 |
| ๗ | จัดซื้อยาคุมกำเนิดสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็นค่ายาคุมกำเนิดสัตว์ จำนวน 400 ขวด | 14,000 |
| ๘ | จัดซื้อวัสดุเคมีป้องกันโรคไข้หวัดนก | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดนก  จำนวน 30 ขวด | 20,000 |
| ๙ | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง | 59,000 |
| ๑๐ | โครงการจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย | จัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน | - |
|  | **รวม ๑๐ โครงการ** | **งบประมาณทั้งสิ้น** | **๑,๐๑๙,๕๐๐** |

**สรุป** - ระดับความสำเร็จในการบรรลุผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลห้าปี พ.ศ.2561-2565

- โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 113 โครงการ

- งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 58,607,570 บาท

**@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@**

**ส่วนที่ 3 สรุปผลโครงการ/กิจกรรม**

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2564 แล้ว

**ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :** องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการ  ดำเนินงาน | ไม่มีการ  ดำเนินงาน |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** | √ |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 1. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | √ |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 1. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √ |  |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ |  |
| 1. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น | √ |  |
| 1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | √ |  |
| 1. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | √ |  |
| 1. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 1. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | √ |  |
| 1. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | √ |  |
| 1. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| 1. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 1. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565   
เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2562 – กันยายน 2563

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :** องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

.

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565**

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ 1 พ.ศ.2561** | | **ปีที่ 2 พ.ศ.2562** | | **ปีที่ 3 พ.ศ.2563** | | **ปีที่ 4 พ.ศ.2564** | | **ปีที่ 4 พ.ศ.2565** | | **รวม** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 301 | ๓๘,๑๑๖,๐๐๐ | 464 | ๙๖,๒๕๒,๐๐๐ | 28๗ | ๖๐,๙๐๐,๐๐๐ | 178 | ๓๒,๗๐๐,๐๐๐ | 178 | ๓๒,๗๐๐,๐๐๐ | 1,40๘ | ๒๖๐,๖๖๘,๐๐๐ |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต | ๘๗ | 43,117,000 | ๘๗ | ๔๓,๑๑๗,๐๐๐ | 88 | ๔๓,๑๖๗,๐๐๐ | 88 | ๔๓,๑๖๗,๐๐๐ | 88 | ๔๓,๑๖๗,๐๐๐ | ๔๓๘ | ๒๑๕,๗๓๕,๐๐๐ |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 25 | ๗๘๐,๐๐๐ | 25 | ๗๘๐,๐๐๐ | 25 | ๗๘๐,๐๐๐ | 25 | ๗๘๐,๐๐๐ | 25 | ๗๘๐,๐๐๐ | ๑๒๕ | ๓,๙๐๐,๐๐๐ |
| 4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓ | ๖๕,๐๐๐ | ๓ | ๖๕,๐๐๐ | ๓ | ๖๕,๐๐๐ | ๓ | ๖๕,๐๐๐ | ๓ | ๖๕,๐๐๐ | ๑๕ | ๓๒๕,๐๐๐ |
| 5.ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๑ | ๑,๓๑๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๓๑๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๓๑๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๓๑๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๓๑๐,๐๐๐ | ๕๕ | ๖,๕๕๐,๐๐๐ |
| 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๔๔๑ | ๙๕,๕๐๘,๐๐๐ | ๖๐๔ | ๑๕๓,๖๔๔,๐๐๐ | ๔๒๖ | ๑๑๗,๔๔๒,๐๐๐ | ๓๑๙ | ๙๐,๑๔๒,๐๐๐ | ๓๑๙ | ๙๐,๑๔๒,๐๐๐ | ๒,๑๐๙ | ๑๑๐,๔๘๐,๐๐๐ |

**การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 (รอบ เมษายน 2561)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | | เงินสะสม | | งบหน่วยงานอื่น | | รวม | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 2,052,932.75 | - | 3,268,400.00 | - | - | - | 5,321,332.75 | - |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต | 14,667,520.36 | - | - | - | - | - | 14,667,520.36 | - |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 70,000 | - | - | - | - | - | 70,000 | - |
| 1. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 80,000 | - | - | - | - | - | 80,000 | - |
| 1. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 572,850 | - | - | - | - | - | 572,850 | - |
| 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 310,795.69 | - | - | - | - | - | 310,795.69 | - |
| **รวม** | **17,684,098.80** | - | - | - | - | - | **20,952498.80** | - |

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561 (โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดภายในตำบลห้วยยายจิ๋ว)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
|  | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| **รวม** | - | - | - | - | - |

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน**

จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :** องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

.

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561**

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2564

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
| จำนวนโครงการ  ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ  ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 481 | 18 |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต | 79 | 23 |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 16 | 1 |
| 1. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10 | 1 |
| 1. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 17 | 2 |
| 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 11 | 3 |
| **รวม** | **614** | **48** |

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน**

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  | √ |  |
| 1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  | √ |  |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน |  | √ |  |
| 1. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  | √ |  |
| 1. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  | √ |  |
| 1. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | √ |  |
| 1. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  | √ |  |
| 1. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  | √ |  |

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 5 |
| 1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 5 |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน | 6 |
| 1. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6 |
| 1. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5 |
| 1. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6 |
| 1. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7 |
| 1. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| **ภาพรวม** | **5.87** |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต

1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| 1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน | 5 |
| 1. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6 |
| 1. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 1. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6 |
| 1. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7 |
| 1. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| **ภาพรวม** | **6.13** |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| 1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 5 |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน | 5 |
| 1. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6 |
| 1. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5 |
| 1. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5 |
| 1. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6 |
| 1. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| **ภาพรวม** | **5.50** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน | 7 |
| 1. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6 |
| 1. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 1. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8 |
| 1. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7 |
| 1. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| **ภาพรวม** | **7.13** |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| 1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน | 6 |
| 1. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 5 |
| 1. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| 1. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6 |
| 1. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6 |
| 1. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| **ภาพรวม** | **6.13** |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| 1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน | 6 |
| 1. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 5 |
| 1. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5 |
| 1. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6 |
| 1. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6 |
| 1. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5 |
| **ภาพรวม** | **5.75** |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ส่วนที่ 1**

**บทที่ 1 บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นควรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วที่ 10/2560 ลงวันที่ 4 มกราคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น ประกอบด้วย
5. นายธนนันต์ พรสถิต สมาชิกสภา อบต.ห้วยยายจิ๋ว ประธานกรรมการ
6. นายแน่น น้อยเพชร สมาชิกสภา อบต.ห้วยยายจิ๋ว กรรมการ
7. นายอุดร ช้อยขุนทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยยายจิ๋ว กรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ สงสันเทียะ ผู้แทนประชาคมตำบล กรรมการ
9. นายกิตติภูมิ สถิตกัมปนาท ผู้แทนประชาคมตำบล กรรมการ
10. นายสุวัตร แพรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บ้านห้วยยายจิ๋ว กรรมการ

1. นางยุพา ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บ้านโคกรัง กรรมการ

1. นายฐนกร งานประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
2. นายแดง กลิ่นศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

10.นางบุญเพียร หอมสูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

11.นายวัฒนา ประเสริฐสังข์ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ/เลขานุการ

โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานไว้ 2 ส่วน คือ คณะกรรมการ

ดำเนินงานเองและให้บุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ดำเนินการ ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏอยู่ในส่วนต่อไป

**รายงานการประชุม**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ห้วยยายจิ๋ว**

**ครั้งที่ 1 /2559**

**วันที่ 23 มกราคม 2560**

**เวลา 10.30 น.**

**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว**

..................................................................

**ระเบียบวาระที่ 1**  **เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ วันนี้มาประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อคัดเลือก

ประธานและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามฯดังกล่าว และผมขอทำ

หน้าที่ประธานในที่ประชุมแห่งนี้

ที่ประชุม **-**รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

นายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - รับรอง

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การพิจารณา**

**1. การคัดเลือกประธานและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาของอบต.บ้านเพิง**

นายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ ต่อไปผมจะทำหน้าที่ในการคัดเลือกประธานก่อน ให้ที่ประชุมเสนอ

ชื่อผู้ที่คิดว่าจะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา และขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่านด้วย ขอเชิญครับ

นายบุญยิ่ง ปานสม ผมนายบุญยิ่ง ปานสม ขอเสนอ นายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ

นายนิล แคล้วคลาด ผมขอรับรองครับ

นายวิเชียร จีนดำ ผมขอรับรองครับ

นายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ ใครจะเสนอคนอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธาน - เมื่อไม่มีใครเสนอใครแล้ว ผมก็ขอสรุปผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.บ้านเพิง

คือนายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ

-2-

ที่ประชุม **-** รับทราบ

ประธาน ต่อไปจะดำเนินการคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา เสนอชื่อได้เลยครับ

นายสุเชษฐ์ ภูมิเดช ผมนายสุเชษฐ์ ภูมิเดช ขอเสนอชื่อ นายนิกรณ์ นาคเป้า

นายวรเชษฐ์ มูประสิทธิ์ ผมนายวรเชษฐ์ มูประสิทธิ์ ขอรับรองครับ

นายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ ผมนายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ ขอรับรองครับ

ประธาน ใครจะเสนอชื่อผู้ใดอีกครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธาน เมื่อไม่มีใครเสนอชื่อแล้ว ผมขอสรุปการคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคือ นายนิกรณ์ นาคเป้า

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ผมขอสรุปว่า

ประธานคณะกรรมการติดตามฯ คือ นายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ

เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ คือ นายนิกรณ์ นาคเป้า

ที่ประชุม รับทราบ

**3.2 เรื่อง การพิจารณาการกำหนด แนวทางวิธีการในการติดตามและ**

**ประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.บ้านเพิง ประจำปี 2557**

ประธาน การกำหนด แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.

บ้านเพิง ประจำปี 2557 ก็ขอให้ เลขานุการมาชี้แจงอำนาจหน้าที่ของ

กรรมการและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.บ้านเพิงด้วย

ขอเชิญครับ

เลขานุการ สวัสดีทุกท่านคะ ก็ขอชี้แจงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

1.กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา

ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ

-3-

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปี

ละครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่

น้อยกว่าสามสิบวัน

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

เมื่อทุกท่านได้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯแล้ว

วันนี้เป็นการจัดทำแบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานในแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.2557-2559) เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลในการ

ประชุมครั้งนี้ ก็จะได้ทำแบบรายงานเสนอผู้บริหารของอบต.บ้านเพิงต่อไป

ในเอกสารได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว เป็นการรวบรวมโครงการตามแผนการ

ดำเนินงาน พ.ศ. 2557 ว่ามีจำนวนกี่โครงการ และเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน

เท่าไร ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2557-2559) สรุปตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.บ้านเพิง ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ดำเนินการทั้งสิ้น

1 โครงการ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 2 โครงการ

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 26 โครงการ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 1 โครงการ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ได้ดำเนินการ 7 โครงการ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

ได้ดำเนินการ 6 โครงการ

และทั้งหมดคือข้อมูลที่สรุป ณ เดือน กรกฎาคม ซึ่งรายงานการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธาน เมื่อสรุปผลการดำเนินการแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ขอให้เลขานุการ

มาชี้แจงครับ

เลขานุการ เมื่อเราได้สรุปแล้วว่าโครงการในแผนพัฒนาสามปี ปี 2557 ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์มีจำนวนกี่โครงการ และโครงการที่ดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์

มีจำนวนกี่โครงการ นำมาเปรียบเทียบเป็นร้อยละของจำนวนโครงการที่อยู่ใน

-4-

แผนพัฒนาสามปีว่ามีจำนวนเท่าใด และต้องดูงบประมาณที่จ่ายจริงเท่าใด

และงบประมาณที่อยู่ในแผนเท่าไร และการเบิกจ่ายเงินตามยุทธศาสตร์แต่ละ

ด้านเป็นเท่าไร และทำบัญชีโครงการพัฒนาว่าแต่ละยุทธศาสตร์มีโครงการ

/กิจกรรมที่ดำเนินการจำนวนกี่โครงการ คิดเป็นร้อยละเท่าใดของโครงการ

ทั้งหมด และงบประมาณที่จ่ายจริงเป็นเท่าใด และดิฉันได้ทำรายงานของปีนี้

ต่อไป

ประธาน ไม่ทราบว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมบ้าง

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธาน - หลังจากนั้นก็ให้ เลขานุการ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วจัดทำรายงาน

เพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป และทุกท่านต้องลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนตามแบบสอบถามที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วด้วย

ที่ประชุม -รับทราบ

ประธาน -มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมด้วยว่า

จะเห็นด้วยหรือไม่ กับการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาของอบต.บ้านเพิง ตามที่จนท.วิเคราะห์ได้ชี้แจงมา

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ของอบต.บ้านเพิง ตามที่เลขานุการได้ชี้แจงมา

ประธาน เมื่อทุกท่านมีมติเห็นด้วย ก็จะให้เลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำ

รายงานเพื่อเสนอผู้บริหาร สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเพิง

ต่อไป

ที่ประชุม -รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ**

ประธาน -ไม่ทราบว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ บ้างหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธาน เมื่อไม่มี ก็จะขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ ผู้จดรายงานการประชุม ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการระชุม

( ) ( )

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ประธานคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา และประเมินผลแผนพัฒนา



ที่ ชย 757๐๑/ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230

ธันวาคม 2559

เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ห้วยยายจิ๋ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-22

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศรายงานการติดตามฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ประจำปี ๒๕๕9 นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานฯดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อย ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ แต่งทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

สำนักงานปลัดฯ

โทร/โทรสาร 0-4486-4930

***“ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริหารเพื่อประชาชน”***



ที่ พิเศษ/ - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230

พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้มีคำสั่งแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยมีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

( นายคาวี เจริญใจ )

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

**ระเบียบวาระประชุม**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว**

**ครั้งที่ 1/2559**

**วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559**

**ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว**

**..............................................................**

**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1..........................................................................

1.2.........................................................................

**ระเบียบวาระที่ 2** เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

.............................................................................

**ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 เรื่อง การกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

ประจำปี 2559

**ระเบียบวาระที่ 4** เรื่อง อื่น ๆ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**รายงานการประชุม**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ห้วยยายจิ๋ว**

**ครั้งที่ 1 /2559**

**วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559**

**เวลา 10.00 น.**

**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว**

..................................................................

**ระเบียบวาระที่ 1**  **เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธาน** วันนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะมาสรุปการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ห้วยยายจิ๋ว ประจำปี 2559 และ

จะเสนอรายงานการติดตามในระเบียบวาระที่ 3 ต่อไปครับ

**ที่ประชุม** **-**รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

**ประธาน** ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

**ที่ประชุม** - รับรอง

**ระเบียบวาระที่ 3** **เรื่อง การพิจารณา**

**1.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ห้วยยายจิ๋ว**

**ประจำปี 2559**

**ประธาน** - คณะกรรมการติดตามฯ ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 รายละเอียดต่าง ๆ จะให้เลขานุการชี้แจงครับ

**เลขานุการ** ผลจากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปี 2559 ของอบต.ห้วยยายจิ๋วได้ติดตาม มีรายละเอียดดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ได้ดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 60 โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต

ได้ดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 30 โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ได้ดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 4 โครงการ

-2-

1. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ได้ดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 3 โครงการ

1. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ได้ดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 1 โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

ได้ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 14 โครงการ

ซึ่งรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ได้แจกรายละเอียดให้ทุกท่านแล้ว

**ประธาน** ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ และโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วทุกท่านก็ดูแล้ว

ต่อไปก็ให้เลขาฯ สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการ ปฏิบัติงาน ขอเชิญเลขานุการชี้แจงครับ

**เลขานุการ** ในส่วนของปัญหา และอุปสรรคข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน มีดังนี้

1. การนำโครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ควรประชาคมเลือก

กิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง และสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของพื้นที่

2. การเสนอโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปีควรคำนึงถึง

ความจำเป็นและศักยภาพและงบประมาณของท้องถิ่นว่าสามารถดำเนินการได้

จริงหรือไม่

3. ไม่ควรมีโครงการ/กิจกรรมจำนวนมาก เพราะจะทำให้ไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายตามแผนที่วางไว้

4. จำนวนงบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ เพราะในการดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.ห้วยยายจิ๋วมีค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแบบความพึงพอใจต่อผลการ

ดำเนินงานของอบต.ห้วยยายจิ๋ว ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ

5. เนื่องจากบางช่วง การสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

อบต.ห้วยยายจิ๋ว บางครั้งประชาชนไม่เข้าใจแบบสอบถาม เกิดความ

เบื่อหน่าย และไม่มีเวลาเนื่องจากทำงาน ทำให้ข้อมูลเกิดความ

คลาดเลื่อน

-3-

**ประธาน** - ไม่ทราบว่าใครจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับ

**ที่ประชุม** - ไม่มี

**ประธาน** - เมื่อไม่มีอะไร กระผมก็ขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบกับรายงานติดตามที่

เสนอมาหรือไม่

**ที่ประชุม** - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับรายงานฯ

**ประธาน** - เมื่อทุกท่านเห็นชอบแล้ว ก็จะนำเสนอผู้บริหาร แจ้งให้สภาและ

คณะกรรมการพัฒนาทราบ และประกาศผลการติดตามให้ประชาชน

ทราบ

**ที่ประชุม** - รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ**

**ประธาน** - ไม่ทราบว่ามีใครเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมบ้างหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ขอ

ปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายเกิด เฉื่อยกลาง)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายคาวี เจริญใจ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ที่ นศ ๘๖๑๐๑/ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง

อำเภอปากพนัง นศ ๘๐๑๔๐

ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการแผนพัฒนาอบต.บ้านเพิงทุกท่าน

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖(๒) และข้อ ๒๙(๓)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖(๒) และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๕๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๙(๓)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘ และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

( นายสุริยัน ชูเมือง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๕๑-๘๓๒๒

**รายงานการประชุม**

**คณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเพิง**

**เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา**

**ครั้งที่ 2 /2557**

**วันที่ 18 ธันวาคม 2557**

**เวลา 10.00 น.**

**ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง**

..................................................................

**ระเบียบวาระที่ 1**  **เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธาน วันนี้ ได้นัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเพิง ตามที่ผู้บริหารได้

รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้

ในระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม **-**รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

ประธาน ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - รับรอง

**ระเบียบวาระที่ 3** **เรื่อง การพิจารณา**

**1.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านเพิง**

**ประจำปี 2557**

ประธาน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านเพิง ประจำปี 2557

ตามที่ผู้บริหารได้รายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนานั้น รายละเอียดต่าง ๆ จะให้

เลขานุการชี้แจง ขอเชิญครับ

เลขานุการ ตามที่ผู้บริหารได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2557 ของอบต.บ้านเพิง มีรายละเอียด ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการทั้งสิ้น

จำนวน 1 โครงการ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้ดำเนินการทั้งสิ้น

จำนวน - โครงการ

-2-

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ได้ดำเนินการทั้งสิ้น

จำนวน 18 โครงการ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทั้งสิ้น

จำนวน - โครงการ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ได้ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 6 โครงการ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

ได้ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 31 โครงการ

และรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ได้แจกรายละเอียดให้ทุกท่านทราบแล้ว

ประธาน ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ และโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วทุกท่าน

ก็ได้ดูแล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็ได้สรุปปัญหาและอุปสรรครวมทั้ง

เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงด้วยครับ

เลขานุการ ในส่วนของปัญหา และอุปสรรคข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน มีดังนี้

1. การเสนอโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปีควร

คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพและงบประมาณของท้องถิ่นว่าสามารถ

ดำเนินการได้จริงหรือไม่

2.ไม่ควรมีโครงการ/กิจกรรมจำนวนมาก เพราะจะทำให้ไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายตามแผนที่วางไว้

3.ประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อย เนื่องจากบางช่วง การสำรวจความ

พึงพอใจต่อผลการดำเนินการของอบต. ต้องสอบถามข้อมูลจากประชาชน

ในพื้นที่ บางครั้งประชาชนไม่เข้าใจแบบสำรวจ เกิดความเบื่อหน่าย

ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่มีเวลา เนื่องจากการทำงานทำให้ข้อมูลคลาด

เคลื่อน และได้แจกเอกสารให้ทุกท่านแล้ว

ประธาน - ไม่ทราบว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธาน -เมื่อไม่มีอะไรกระผมก็ขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบกับรายงานติดตาม

ที่เสนอมาหรือไม่

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับรายงานฯ

-3-

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ**

ประธาน -ไม่ทราบว่ามีใครเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมบ้างหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ขอ

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางนลิน มูสีสุทธิ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุริยัน ชูเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล